## Задачи производственного отдела ГКУ «Дирекция ТДФ»

- Основные задачи.

## 1.1. Организационно-контрольный блок.

## Обеспечение выполнения контрактных обязательств подрядчиком.

## Задачи:

- Организация и проведение приёмки выполненных этапов работ (промежуточная и окончательная).

## Речь про приемку работ на объекте?

## Какой-то отчет оформляется по итогам такого выезда?

- Контроль соблюдения сроков производства работ согласно утверждённому графику.

## Каким образом проходит контроль?

- Организация и проведение комиссионных осмотров объекта, в том числе для фиксации нарушений при производстве работ, отставаний от предоставленного графика производства работ, соблюдения согласованной схемы организации движения на время производства работ.

## По сути, речь тоже про выезд на объект?

## Какой-то отчет оформляется по итогам такого выезда?

- Своевременное оформление и направление претензионных писем подрядчику при выявлении нарушений.

## Написание претензионных писем

- Контроль устранения замечаний, выявленных в ходе надзора.

## Каким образом осуществляется контроль?

## По сути, тоже про выезд на объект?

## Какой-то отчет оформляется по итогам такого выезда?

## 2.2.  Производственно-технический блок.

## Контролю качества материалов и технологических процессов.

## Задачи:

- Входной контроль качества материалов (отбор проб материалов при проведении выездов на объекты, проверка паспортов, сертификатов, результатов лабораторных испытаний).

## По сути про выезд на объект?

## Паспорта и сертификаты проверяются на объекте?

## Какой-то отчет оформляется по итогам такого выезда?

- Контроль соблюдения технологии производства работ (проведение операционного контроля на объекте: измерение температуры асфальтобенной смеси, промеры толщины слоя устроенных слоев дорожной одежды, измерение уплотнения устроенных слоев дорожной одежды, и.т.д).

## По сути про выезд на объект?

## Какой-то отчет оформляется по итогам такого выезда?

- Организация и контроль отбора проб для проведения лабораторных испытаний покрытия (приемочный контроль: отбор кернов из устроенного асфальтобетонного покрытия, промеры ровности и покрытия уклонов покрытия)

## Как происходит отбор проб?

## После отбора проб оформляется какой-то документ?

2.3. Блок управления ресурсами и документацией

## Задачи по управлению документацией и контролю ресурсов.

## Задачи:

- Контроль наличия, ведения и проверки исполнительной документации (приемка ИД, акты КС-2, КС-3, общий и специальные журналы работ).

## Как проходит этот процесс?

## Сколько занимает по времени?

## Этот процесс происходит камерально?

- Организация работы с подрядчиком по предоставлению графиков производства работ и проекта производства работ.

## Как часто?

## Что значит организация работы с подрядчиком? Что это вообще за процесс?

- Контроль фактического наличия техники и персонала на объекте в сравнении с заявленным графиком.

## По сути просто выезда на объект

- Оформление отчетов о проведенных комиссионных осмотрах объектов.

## Оформление отчетов об осмотрах объекта

- Формирование реестров о поступающей исполнительной документации и проделанных отчетах.

## Формирование какого-то реестра

## Что за реестры?

## Насколько долго и сложно их формировать?

- Ведение показательных характеристик объектов в СОУ Эталон

## Внесение характеристик в программу Эталон

- Ведение личных папок куратора по каждому объекту.

## Что за ведение личных папок?

## Сколько времени занимает?

- Формирование документации совместно с подрядчиком для проведения Технических совещаний (при их необходимости).

## Формирование документации для проведения технического совещания

## 4.1. Блок безопасности и охраны труда (смежная зона)

## Задачи:

- Контроль соблюдения подрядчиком требований охраны труда и техники безопасности при производстве работ.

- Контроль наличия и исправности ограждений и дорожных знаков на время проведения работ.

- Фиксация нарушений техники безопасности.

## 2. Дополнительные задачи.

## 2.1. Разработка технических заданий (ТЗ) для заключения контрактов.

## Задачи:

- Разработка дефектных ведомостей, включая контрольные выезды для формирования необходимых работ по объектам.

## Составление дефектовки (включая время на осмотр объекта)

- Разработка технических заданий на ремонт дорог.

## Разработка ТЗ

- Определение требований к материалам, технологиям и срокам работ.

- Установление перечня нормативных документов, которым должны соответствовать работы (ГОСТы, СП).

- Формулирование особых условий (ограничения по срокам, режим работы, требования к технике).

- Согласование ТЗ с другими отделами (правовой, планово-экономический, безопасность).

- Актуализация ТЗ при изменении нормативной базы или условий эксплуатации.

## Какие задачи выявил я:

- Посещение объекта

- Составление отчета о посещении объекта

- Приемка выполненных работ (исполнительная документация, КС-2)

- Отбор проб, составление актов отбора проб.

- Составление претензионных писем

- Внесение характеристик в программу Эталон

- Составление дефектной ведомости (включая выезд на объект)

- Разработка технического задания (включая нормативку и СВОР)

- Написание служебной записки