Государственное казенное учреждение Тверской области

«Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»

П Р О Т О К О Л

Технического совещания

по вопросу выполнения работ на разработку проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по реконструкции на объекте: «Реконструкция автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Большое Эскино - Трестино - Жданово в Осташковском городском округе и Фировском районе Тверской области (на участке км 9+300 - км 49+900)

Государственный контракт №24-2 от 29.10.2021 г.

_____________________________________________________________

г. Тверь

«        »                   2026г.                                                                   №

Председатель:   А.С. Чурсанов – Главный инженер ГКУ «Дирекция ТДФ»

Секретарь: А.М. Гаджиев – начальник производственного отдела ГКУ «Дирекция ТДФ»

Присутствовали:

| И.Н. Кабыркина М.В. Кнышев | - Заместитель директора ГКУ «Дирекция ТДФ» - начальник юридического отдела ГКУ «Дирекции ТДФ» |
| --- | --- |
| М.А. Цветкова | - Начальник планово-экономического отдела ГКУ «Дирекция ТДФ» |
| А.А. Кургинян А.Р. Бабаян | - генеральный директор ООО ТК «Руслан-1» - руководитель проекта ООО ТК «Руслан-1» |

ПОВЕСТКА СОВЕЩАНИЯ:

Рассмотрение вопросов:

1. Рассмотрение вопроса о корректировке сметы контракта – приложение №1 к государственному контракту № 24-2 от 29.10.2021 г. (далее – Контракт) на выполнение работ по  разработке проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по реконструкции на объекте: «Реконструкция автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Большое Эскино - Трестино - Жданово в Осташковском городском округе и Фировском районе Тверской области (на участке км 9+300 - км 49+900), без увеличения цены Контракта.

ЗАСЛУШАЛИ:

Информацию А.Р. Бабаяна:

В ходе реализации объекта «Реконструкция автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Большое Эскино - Трестино - Жданово в Осташковском городском округе и Фировском районе Тверской области (на участке км 9+300 - км 49+900)» возникла необходимость корректировки сметы контракта - приложения № 1 к Контракту, на основании фактически выполненных работ по объекту. Что повлекло к ряду отпавших работ (ведомость отпавших и дополнительных работ – приложение №1), в связи с чем ООО ТК «Руслан-1» предлагает внести изменения и привести объемы выполняемых работ в соответствии с фактическими значениями, подверженными исполнительной документацией по объекту.

Таким образом исходя из представленной сопоставительной ведомости:

- Отнести к отпавшим следующие объемы работ:

| № п.п. | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ | Единица измерения | Отпавшие работы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество (объем работ) | Цена, руб. |  |
|  |  |  |  | На единицу измерения | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Стадия 2 - Работы к приемке с 2026 г.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Этапы по Контракту 1.3; 2.3 (Стадия сметы 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глава 1. Автомобильная дорога (ТКР1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 1.2. Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 688 | Снятие растительного грунта бульдозером мощн. 79 кВт с перемещением до 50 м, в т.ч. 41981,264 м3 в отвал для дальнейшего использования | 100 м3 | 0,00 | 0,00 | 0,87 |  |  |  |
| Выемка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 690 | Разработка выемки грунт II группы экскаватором вм. ковша 0.65 м3 с погрузкой в а/с (10 т) | 100 м3 | 0,12 | 6 563,46 | 817,42 |  |  |  |
| 691 | Разработка выемки грунт II группы экскаватором вм. ковша 0.65 в отвал для дальнейшего использования | 100 м3 | 0,43 | 6 096,69 | 2 621,94 |  |  |  |
| 692 | Погрузка и перевозка разработанного грунта автосамосвалами в место хранения на расстояние до 5 км | 100 т | 0,21 | 7 980,48 | 1 689,58 |  |  |  |
| Насыпь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 693 | Устройство насыпи из грунта II группы бульдозером мощн. 79 кВт с перемещением до 50 м | 100 м3 | 0,48 | 5 621,91 | 2 708,63 |  |  |  |
| 694 | Уплотнение тела насыпи пневмокатками весом 25 т слоями по 20 см при 18 проходах по одному следу (с поливом водой 50%) | 100 м3 | 0,48 | 10 541,18 | 5 078,74 |  |  |  |
| 695 | Отсыпка присыпных обочин земляного полотна из песка мелкой крупности | м3 | 3,84 | 25,47 | 97,81 |  |  |  |
| 696 | - песок мелкой крупности (с учетом коэффициента уплотнения 1.1) | м3 | 4,22 | 1 039,53 | 4 390,97 |  |  |  |
| 697 | Уплотнение присыпных обочин земляного полотна прицепным катком на пневмошинах массой 25 т за 8 проходов по одному следу при толщине уплотняемого слоя 20 см с поливом водой | м3 | 3,84 | 92,72 | 356,05 |  |  |  |
| Сопутствующие работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 699 | Планировка откоса насыпи земляного полотна механизированным способом в грунтах II группы | м2 | 43,26 | 26,85 | 1 161,53 |  |  |  |
| 700 | Планировка откоса выемки, кюветов и дна земляного полотна механизированным способом в грунтах II группы | м2 | 15,77 | 60,70 | 957,23 |  |  |  |
|  | Укрепительные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1.2. Земляные работы |  |  | 0,00 | 0,00 | 19 880,77 |  |  |  |
| Раздел 1.3. Дорожная одежда (основной ход ось Д-1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство дорожной одежды Тип 1 (на проезжей части) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 701 | Устройство прослойки из геотекстиля тканого марки «Геоспан ТН 20» (или аналог) | 100 м2 | 11,50 | 14 415,02 | 165 787,15 |  |  |  |
| Устройство дорожной одежды Тип 2 (на проезжей части) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 706 | Устройство прослойки из геотекстиля тканого марки «Геоспан ТН 20» (или аналог) | 100 м2 | 1,15 | 14 415,02 | 16 607,54 |  |  |  |
| Итого по разделу 1.3. Дорожная одежда (основной ход ось Д-1) |  |  | 0,00 | 0,00 | 182 394,69 |  |  |  |
| Итого по главе 1. Автомобильная дорога (ТКР1) |  |  | 0,00 | 0,00 | 202 275,46 |  |  |  |
| Глава 2. Искусственные сооружения (ТКР2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2.3. Устройство водопропускных гофрированных труб диаметром d=0,5 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 721 | Устройство гравийно-песчаной подготовки под тело трубы | м3 | 190,33 | 4 278,88 | 814 399,23 |  |  |  |
| Итого по разделу 2.3. Устройство водопропускных гофрированных труб диаметром d=0,5 м |  |  | 0,00 | 0,00 | 814 399,23 |  |  |  |
| Раздел 2.4. Устройство водопропускных гофрированных труб диаметром d=1,0 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 733 | Разработка грунта II группы экскаватором с ковшом ёмкостью 0,65 м3 со складированием в отвал | м3 | 28,58 | 60,97 | 1 742,40 |  |  |  |
| 734 | Разборка грунта II группы вручную с одиночной перекидкой | м3 | 3,18 | 1 022,37 | 3 253,18 |  |  |  |
| 735 | Перемещение грунта в отвал для дальнейшего использования бульдозером мощностью 79 кВт на расстояние до 30 м | м3 | 28,58 | 29,51 | 843,34 |  |  |  |
| 741 | Обратная засыпка котлована вручную грунтом II группы с уплотнением | м3 | 3,18 | 620,45 | 1 974,27 |  |  |  |
| 742 | Обратная засыпка котлованов грунта II группы из валов бульдозером мощностью 79 КВт и перемещением на расстояние до 30 м | м3 | 28,58 | 21,75 | 621,57 |  |  |  |
| 743 | Уплотнение грунта II группы пневмотрамбовками | м3 | 28,58 | 143,41 | 4 098,38 |  |  |  |
| Итого по разделу 2.4. Устройство водопропускных гофрированных труб диаметром d=1,0 м |  |  | 0,00 | 0,00 | 12 533,14 |  |  |  |
| Раздел 2.5. Устройство водопропускных гофрированных труб диаметром d=1,2 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 748 | Разработка грунта II группы экскаватором с ковшом ёмкостью 0,65 м3 со складированием в отвал | м3 | 2,94 | 60,97 | 179,44 |  |  |  |
| 749 | Разборка грунта II группы вручную с одиночной перекидкой | м3 | 0,33 | 1 022,37 | 334,31 |  |  |  |
| 750 | Перемещение грунта в отвал для дальнейшего использования бульдозером мощностью 79 кВт на расстояние до 30 м | м3 | 2,94 | 29,51 | 86,85 |  |  |  |
| 755 | Оборачивание трубы геотекстилем Геоспан ТН 20 | м2 | 3,08 | 88,40 | 272,27 |  |  |  |
| 756 | Обратная засыпка котлована вручную грунтом II группы с уплотнением | м3 | 0,33 | 620,45 | 202,89 |  |  |  |
| 757 | Обратная засыпка котлованов грунта II группы из валов бульдозером мощностью 79 КВт и перемещением на расстояние до 30 м | м3 | 2,94 | 21,75 | 64,01 |  |  |  |
| 758 | Уплотнение грунта II группы пневмотрамбовками | м3 | 2,94 | 143,41 | 422,06 |  |  |  |
| Итого по разделу 2.5. Устройство водопропускных гофрированных труб диаметром d=1,2 м |  |  | 0,00 | 0,00 | 1 561,83 |  |  |  |
| Раздел 2.6. Устройство водопропускных гофрированных труб диаметром d=1,5 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 766 | Устройство гравийно-песчаной подготовки под тело трубы | м3 | 14,63 | 4 278,88 | 62 600,02 |  |  |  |
| 770 | Оборачивание трубы геотекстилем Геоспан ТН 20 | м2 | 37,30 | 88,40 | 3 297,32 |  |  |  |
| Итого по разделу 2.6. Устройство водопропускных гофрированных труб диаметром d=1,5 м |  |  | 0,00 | 0,00 | 65 897,34 |  |  |  |
| Раздел 2.7. Устройство водопропускных гофрированных труб диаметром d=2,0 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 781 | Устройство гравийно-песчаной подготовки под тело трубы | м3 | 19,56 | 4 278,88 | 83 694,89 |  |  |  |
| 785 | Оборачивание трубы геотекстилем Геоспан ТН 20 | м2 | 74,08 | 88,40 | 6 548,68 |  |  |  |
| Итого по разделу 2.7. Устройство водопропускных гофрированных труб диаметром d=2,0 м |  |  | 0,00 | 0,00 | 90 243,57 |  |  |  |
|  | Итого по главе 2. Искусственные сооружения (ТКР2) |  | 0,00 | 0,00 | 984 635,11 |  |  |  |
| Глава 4. Проект организации строительства (ПОС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 4.1. Устройство объезда на период переустройства водопропускных труб (Тип А) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 793 | Снятие растительного грунта бульдозером мощн. 79 кВт с перемещением до 50 м, в т.ч. в отвал для дальнейшего использования | 100 м3 | 0,03 | 4 373,59 | 131,21 |  |  |  |
| Насыпь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 794 | Устройство насыпи из ранее разработанного грунта II группы бульдозером мощн. 79 кВт с перемещением до 50 м | 100 м3 | 0,08 | 5 621,91 | 424,45 |  |  |  |
| 795 | Уплотнение несвязного грунта пневмокатками весом 25 т слоями по 20 см при 18 проходах по одному следу (с поливом водой 50%) | 100 м3 | 0,08 | 10 541,18 | 795,86 |  |  |  |
| Сопутствующие работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 796 | Планировка верха земляного полотна механизированным способом в грунтах II группы | 100 м2 | 0,39 | 194,76 | 75,96 |  |  |  |
| 797 | Планировка откосов насыпи механизированным способом в грунтах II группы | 100 м2 | 0,08 | 2 685,17 | 220,19 |  |  |  |
| Водопропускные трубы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство водопропускных ж/б труб d=0,5 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 798 | Разработка грунта II группы экскаватором с ковшом ёмкостью 0,65 м3 с погрузкой в автосамосвалы | м3 | 0,03 | 60,97 | 1,83 |  |  |  |
| 799 | Разборка грунта II группы вручную с одиночной перекидкой | м3 | 0,05 | 1 022,37 | 51,12 |  |  |  |
| 800 | Устройство гравийно-песчаной подготовки под тело трубы | м3 | 0,08 | 3 009,18 | 240,73 |  |  |  |
| Дорожная одежда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство дорожной одежды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 802 | Устройство покрытия из щебня М800 фр. 20-40 мм по ГОСТ 8267-93 с заклинкой асфальтобетонным гранулятом (из отвала), толщиной 40 см | м2 | 9,00 | 358,40 | 3 225,60 |  |  |  |
| 803 | - щебень М800 фракции 20-40 по ГОСТ 8267-93 (с учетом коэффициента уплотнения 1.36) | м3 | 3,92 | 2 652,86 | 10 399,21 |  |  |  |
| Обустройство на период производства работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Временные дорожные знаки. Знаки устанавливаются II типоразмера с применением световозвращающей пленки типа Б на желтом фоне на временных стойках |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 804 | Установка стоек дорожных знаков D76 мм на период производства работ: СКМ 3.40, СКМ 3.50 | шт | 16,00 | 5 982,25 | 95 716,00 |  |  |  |
| 805 | Установка знаков (щитков) металлических предупреждающих: 1.8, 1.25 (900х900х900 мм) | шт | 8,00 | 190,51 | 1 524,08 |  |  |  |
| 806 | Установка знаков (щитков) металлических запрещающих: 3.20, 3.24, 3.31 (d=700 мм) | шт | 16,00 | 207,56 | 3 320,96 |  |  |  |
| 807 | Установка знаков (щитков) металлических информационных: 6.16, 1050х350 мм | шт | 2,00 | 159,50 | 319,00 |  |  |  |
| 808 | Комплекс переносной (опора), в составе: знак 1.25 (900х900х900 мм), знак 1.34.1 (500х2250 мм), знак 3.24 (d=700 мм), знак 4.2.1 (d=700 мм) | шт | 1,00 | 1 728,33 | 1 728,33 |  |  |  |
| 809 | Комплекс переносной (опора), в составе: знак 1.25 (900х900х900 мм), знак 1.34.2 (500х2250 мм), знак 3.24 (d=700 мм), знак 4.2.2 (d=700 мм) | шт | 1,00 | 1 728,33 | 1 728,33 |  |  |  |
| Временные технические средства организации дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 810 | Устройство временных технических средств организации дорожного движения, в составе: оградительные водоналивные блоки (длина 1,5 м), сигнальные огни красного цвета, буферы дорожные разделительные с нанесенными знаками 4.2.1 и 4.2.2, светофоры Т8 | 100 м | 2,25 | 94 323,92 | 212 228,82 |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 811 | Разборка насыпи из ранее разработанного грунта II группы бульдозером мощн. 79 кВт | 100 м3 | 6,57 | 979,61 | 6 437,21 |  |  |  |
| 812 | Погрузка и перевозка разработанного грунта автосамосвалами в место хранения на расстояние до 5 км | 100 т | 11,17 | 13 047,85 | 145 758,05 |  |  |  |
| 813 | Демонтаж звеньев круглой ж/б трубы d=0,5 м | м3 | 1,16 | 21 783,90 | 25 269,32 |  |  |  |
| 814 | Вывоз в место хранения на расстояние до 23 км | т | 2,78 | 197,05 | 548,59 |  |  |  |
| 815 | Демонтаж металлических конструкций: щитки дорожных знаков (26 шт), стойки дорожных знаков (16 шт) | шт | 16,00 | 4 016,50 | 64 264,00 |  |  |  |
| 816 | Погрузка в бортовые машины и вывоз в место хранения на расстояние до 23 км | т | 0,62 | 304,94 | 190,09 |  |  |  |
| Восстановительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 817 | Надвижка разработанного грунта I группы из отвала на расстояние до 50 м бульдозером мощностью 79 кВт | м3 | 162,00 | 42,27 | 6 847,74 |  |  |  |
| 818 | Планировка прилегающей территории механизированным способом, группа грунтов I | 100 м2 | 5,40 | 167,62 | 905,15 |  |  |  |
| Итого по разделу 4.1. Устройство объезда на период переустройства водопропускных труб (Тип А) |  |  | 0,00 | 0,00 | 582 351,83 |  |  |  |
| Раздел 4.6. Обустройство места производства работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Временные дорожные знаки. Знаки устанавливаются II типоразмера с применением световозвращающей пленки типа Б на желтом фоне на временных стойках |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 819 | Установка стоек дорожных знаков D76 мм на период производства работ: СКМ 3.40, СКМ 3.50 | шт | 14,00 | 6 064,69 | 84 905,66 |  |  |  |
| 820 | Установка знаков (щитков) металлических предупреждающих: 1.8, 1.25 (900х900х900 мм) | шт | 8,00 | 190,51 | 1 524,08 |  |  |  |
| 821 | Установка знаков (щитков) металлических запрещающих: 3.20, 3.24, 3.31 (d=700 мм) | шт | 14,00 | 207,56 | 2 905,84 |  |  |  |
| 822 | Установка знаков (щитков) металлических информационных: 6.16, 1050х350 мм | шт | 2,00 | 159,50 | 319,00 |  |  |  |
| 823 | Комплекс переносной (опора), в составе: знак 1.25 (900х900х900 мм), знак 1.34.1 (500х2250 мм), знак 3.24 (d=700 мм), знак 4.2.1 (d=700 мм) | шт | 1,00 | 1 728,33 | 1 728,33 |  |  |  |
| Временные технические средства организации дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 824 | Устройство временных технических средств организации дорожного движения, в составе: оградительные водоналивные блоки (длина 1,5 м), сигнальные огни красного цвета, буферы дорожные разделительные с нанесенными знаками 4.2.1 и 4.2.2, светофоры Т8 | м | 5,43 | 70 006,66 | 380 136,16 |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 825 | Демонтаж металлических конструкций: щитки дорожных знаков (24 шт), стойки дорожных знаков (14 шт) | шт | 14,00 | 4 093,47 | 57 308,58 |  |  |  |
| 826 | Погрузка в бортовые машины и вывоз в место хранения на расстояние до 23 км | т | 0,56 | 304,78 | 170,26 |  |  |  |
| Итого по разделу 4.6. Обустройство места производства работ |  |  | 0,00 | 0,00 | 528 997,91 |  |  |  |
| Итого по главе 4. Проект организации строительства (ПОС) |  |  | 0,00 | 0,00 | 1111 349,74 |  |  |  |
| Глава 5. Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 828 | Компенсация затрат на мероприятия по переустройству участка линии ВЛ 35 кВт в месте пересечения с автомобильной дорогой | руб | 0,00 | 0,00 | 8876 540,07 |  |  |  |
| Этап по контракту 2.3 (Стадия сметы 2, поз.829,830) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 829 | Обработка и захоронение строительного мусора на ООО "Полигон" | т | 264,91 | 248,35 | 65 790,90 |  |  |  |
|  | ИТОГО Этап 2.3 (Стадия сметы 2) | руб |  |  | 65 790,90 |  |  |  |
| Итого по главе 5. Прочие затраты |  |  |  |  | 8942 330,97 |  |  |  |
| Всего по главам 1-6 |  |  |  |  | 11240 591,28 |  |  |  |
|  | Итого в ценах соответствующих лет, в т.ч.: | руб. |  |  | 11467 504,42 |  |  |  |
|  | Подготовительные работы в ценах соответствующих лет | руб. |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Строительно-монтажные работы за исключением подготовительных в ценах соответствующих лет | руб. |  |  | 11467 504,42 |  |  |  |
|  | Проектно-изыскательские работы, стадия П в ценах соответствующих лет | руб. |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Проектные работы, стадия Р в ценах соответствующих лет | руб. |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Всего с Кндс=0,983606556714626 | руб. |  |  |  |  |  |  |
| 833 | НДС - 22% | руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого с учетом НДС | руб. |  |  | 13761 005,28 |  |  |  |
|  | В т.ч: Этап 1.3 (проектные работы) | руб. |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Этап 2.3 (СМР) | руб. |  |  | 13761 005,28 |  |  |  |
| Этап по контракту 2.3 (Стадия сметы 2, за исключением поз.829,830) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов, видов работ | Единица измерения |  |  |  |  |  |  |
| Глава 1. Автомобильная дорога (ТКР1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 1.2. Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сопутствующие работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 834 | Планировка верха земляного полотна и обочин механизированным способом в грунтах II группы | м2 | 277,71 | 1,95 | 541,53 |  |  |  |
|  | Укрепительные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 835 | Укрепление обочин, откосов насыпи, выемки, кюветов и дня кювета засевом трав по слою растительного грунта толщиной 20 см с поливом водой | 100 м2 | 226,27 | 14 815,72 | 3352 287,77 |  |  |  |
| Итого по разделу 1.2. Земляные работы |  |  | 0,00 | 0,00 | 3352 829,30 |  |  |  |
| Раздел 1.3. Дорожная одежда (основной ход ось Д-1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство дорожной одежды Тип 1 (на проезжей части) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 837 | Устройство прослойки из георешетки СБНП Грунт 50\50-40 (или аналог) | 100 м2 | 0,12 | 27 131,02 | 3 346,16 |  |  |  |
| Укрепление обочин щебнем |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 851 | Укрепление обочин щебнем М800 фракции 20-40 мм по ГОСТ 8267-93 на ширину 0,5 м толщиной 10 см | 10 м2 | 17,53 | 1 209,12 | 21 199,50 |  |  |  |
| 852 | - щебень М800 фракции 20-40 по ГОСТ 8267-93 (с учетом коэффициента уплотнения 1.36) | м3 | 23,85 | 2 652,86 | 63 257,45 |  |  |  |
| Итого по разделу 1.3. Дорожная одежда (основной ход ось Д-1) |  |  | 0,00 | 0,00 | 87 803,11 |  |  |  |
| Раздел 1.6. Устройство щебеночных съездов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выемка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 887 | Разработка выемки грунт II группы экскаватором вм. ковша 0.65 м3 в отвал для дальнейшего использования | м3 | 0,05 | 60,97 | 3,17 |  |  |  |
| Насыпь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 889 | Устройство насыпи из грунта II группы бульдозером мощн. 79 кВт с перемещением до 50 м | м3 | 0,03 | 56,22 | 1,46 |  |  |  |
| 890 | Уплотнение несвязного грунта пневмокатками весом 25т слоями по 20 см при 18 проходах по одному следу (с поливом водой 50%) | м3 | 0,03 | 105,40 | 2,74 |  |  |  |
| Устройство съездов из щебня |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 891 | Устройство съездов из щебня М800 фракции 20-40 мм по ГОСТ 8267-93, толщиной 20 см | м2 | 0,13 | 249,28 | 32,41 |  |  |  |
| 892 | - щебень М800 фракции 20-40 по ГОСТ 8267-93 (с учетом коэффициента уплотнения 1.36) | м3 | 0,03 | 2 652,86 | 92,85 |  |  |  |
| Итого по разделу 1.6. Устройство щебеночных съездов |  |  | 0,00 | 0,00 | 132,63 |  |  |  |
| Раздел 1.8. Устройство автобусных остановок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 893 | Снятие растительного грунта бульдозером мощн. 79 кВт с перемещением до 50 м, в т.ч. в отвал для дальнейшего использования | м3 | 0,36 | 43,74 | 15,75 |  |  |  |
| 897 | Планировка откоса насыпи земляного полотна механизированным способом в грунтах II группы | м2 | 32,92 | 26,85 | 883,90 |  |  |  |
| Устройство дорожной одежды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 904 | Розлив битумной эмульсии ЭБДК Б по ГОСТ Р 58952.1-2020 по слою основания из расчёта 0,0008 м3/м2 для подгрунтовки | т | 0,22 | 22 654,30 | 4 947,70 |  |  |  |
| 905 | Устройство слоя покрытия из асфальтобетона тип Д марки II, толщиной 5 см | м2 | 260,00 | 920,03 | 239 207,80 |  |  |  |
| Итого по разделу 1.8. Устройство автобусных остановок |  |  | 0,00 | 0,00 | 245 055,15 |  |  |  |
| Раздел 1.9. Устройство пешеходной дорожки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство дорожной одежды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 920 | Розлив битумной эмульсии ЭБДК Б по ГОСТ Р 58952.1-2020 по слою основания из расчёта 0,0008 м3/м2 для подгрунтовки | т | 0,13 | 22 654,30 | 3 015,42 |  |  |  |
| 921 | Устройство слоя покрытия из асфальтобетона тип Д марки II, толщиной 5 см | м2 | 158,46 | 267,44 | 42 378,54 |  |  |  |
| 922 | - асфальтобетон горячий плотный тип Д марки II по ГОСТ 9128-2013 | т | 18,98 | 5 447,35 | 103 409,77 |  |  |  |
| Итого по разделу 1.9. Устройство пешеходной дорожки |  |  | 0,00 | 0,00 | 148 803,73 |  |  |  |
| Итого по главе 1. Автомобильная дорога (ТКР1) |  |  |  |  | 3 834 623,93 |  |  |  |
| Глава 2. Искусственные сооружения (ТКР2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2.2 Устройство водопропускных полиэтиленовых труб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 936 | Устройство портальных стенок из монолитного железобетона В-20 с армированием: арматура A240 (A-I) диаметром 6 мм, арматура A400 (A-III) диаметром 10 мм | м3 | 0,03 | 48 187,37 | 1 252,87 |  |  |  |
| 937 | Укрепление откосов монолитным бетоном толщиной 15 см. Бетон В-20 | м2 | 21,60 | 2 355,90 | 50 887,44 |  |  |  |
| Итого по разделу 2.2 Устройство водопропускных полиэтиленовых труб |  |  | 0,00 | 0,00 | 52 140,31 |  |  |  |
| Раздел 2.8. Устройство водопропускных железобетонных труб диаметром d=1,0 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 983 | Устройство обмазочной гидроизоляции тела трубы и оголовков горячим битумом в 2 слоя | м2 | 3,85 | 1 286,91 | 4 954,60 |  |  |  |
| 985 | Обратная засыпка котлована вручную грунтом II группы с уплотнением | м3 | 3,26 | 620,45 | 2 022,66 |  |  |  |
| 986 | Обратная засыпка котлованов грунта II группы из валов бульдозером мощностью 79 КВт и перемещением на расстояние до 30 м | м3 | 18,63 | 21,75 | 405,20 |  |  |  |
| 987 | Уплотнение грунта II группы пневмотрамбовками | м3 | 18,63 | 143,41 | 2 671,73 |  |  |  |
| 988 | Устройство монолитного лотка трубы | м3 | 1,10 | 13 445,30 | 14 789,83 |  |  |  |
| Итого по разделу 2.8. Устройство водопропускных железобетонных труб диаметром d=1,0 м |  |  | 0,00 | 0,00 | 24 844,02 |  |  |  |
| Раздел 2.9. Устройство водоотводных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство водосбросных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 997 | Устройство водосбросов на обочине из железобетонных блоков: Б2-20-40 (0,034 м3/шт), Б-5 (0,079 м3/шт), в т.ч. щебеночная подготовка толщиной 10 см и устройство слоя монолитного бетона В-15, F-300, толщиной 8 см | м3 | 0,10 | 74 705,00 | 7 619,91 |  |  |  |
| Устройство гасителей у подошвы насыпи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1000 | Устройство слоя монолитного бетона В-15, F-300, толщиной 8 см | м3 | 0,18 | 8 656,00 | 1 523,46 |  |  |  |
| 1001 | Установка железобетонных блоков Б-8 (9 шт, длина 500 мм/шт, 0,018 м3/шт), блоков Б-9 (1 шт, длина 800 мм/шт, 0,088 м3/шт), в т.ч. щебеночная подготовка толщиной 10 см | шт | 10,00 | 3 319,65 | 33 196,50 |  |  |  |
| Итого по разделу 2.9. Устройство водоотводных сооружений |  |  | 0,00 | 0,00 | 42 339,87 |  |  |  |
| Раздел 2.10. Устройство очистных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1002 | Разработка грунта II группы экскаватором с ковшом ёмкостью 0,65 м3 со складированием в отвал | м3 | 0,40 | 52,76 | 21,10 |  |  |  |
| 1004 | Перемещение грунта в отвал для дальнейшего использования бульдозером мощностью 79 КВт на расстояние до 30 м | м3 | 0,40 | 25,29 | 10,12 |  |  |  |
| 1009 | Устройство трубопроводов из ПЭ труб диаметром 200 мм SDR17 | м | 51,00 | 5 064,89 | 258 309,39 |  |  |  |
| 1010 | Устройство изоляции трубопроводов из матов прошивных фольгированных "ТехноНИКОЛЬ 80", размер 4000х1200х50 | м3 | 1,60 | 37 927,05 | 60 721,21 |  |  |  |
| 1013 | Устройство насыпи из грунта II группы бульдозером мощн. 79 кВт с перемещением до 50 м | м3 | 24,74 | 56,21 | 1 390,64 |  |  |  |
| 1014 | Уплотнение грунта II группы пневмотрамбовками | м3 | 1,98 | 143,41 | 283,95 |  |  |  |
| Укрепление откосов выходного оголовка трубы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1015 | Укрепление монолитным бетоном В20 толщиной 8 см на щебеночном основании толщиной 10 см | м2 | 4,80 | 1 800,47 | 8 642,26 |  |  |  |
|  | Итого по разделу 2.10. Устройство очистных сооружений |  |  |  | 329 378,67 |  |  |  |
|  | Итого по главе 2. Искусственные сооружения (ТКР2) |  |  |  | 448 702,87 |  |  |  |
| Глава 3. Организация дорожного движения (ОДД) (ТКР3) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3.2. Обустройство на период эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка металлического барьерного ограждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1019 | Устройство барьерного ограждения марки 11-ДО/250-0,75-2,0-1,2, (ТУ 5216-003-44884958-04), горячее цинкование, шаг стоек 2 м, высота 0,75 м (или аналог) | м | 44,00 | 5 060,75 | 222 673,00 |  |  |  |
| Итого по разделу 3.2. Обустройство на период эксплуатации |  |  | 0,00 | 0,00 | 222 673,00 |  |  |  |
| Итого по главе 3. Организация дорожного движения (ОДД) (ТКР3) |  |  | 0,00 | 0,00 | 222 673,00 |  |  |  |
| Глава 4. Проект организации строительства (ПОС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 4.2. Устройство объезда на период переустройства водопропускных труб (Тип Б) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1043 | Снятие растительного грунта бульдозером мощн. 79 кВт с перемещением до 50 м, в т.ч. в отвал для дальнейшего использования | 100 м3 | 1,62 | 4 373,59 | 7 085,22 |  |  |  |
| Насыпь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1044 | Устройство насыпи из ранее разработанного грунта II группы бульдозером мощн. 79 кВт с перемещением до 50 м | 100 м3 | 4,25 | 5 621,91 | 23 873,44 |  |  |  |
| 1045 | Уплотнение несвязного грунта пневмокатками весом 25 т слоями по 20 см при 18 проходах по одному следу (с поливом водой 50%) | 100 м3 | 4,25 | 10 541,18 | 44 763,12 |  |  |  |
| Сопутствующие работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1046 | Планировка верха земляного полотна механизированным способом в грунтах II группы | 100 м2 | 5,89 | 194,76 | 1 147,14 |  |  |  |
| 1047 | Планировка откосов насыпи механизированным способом в грунтах II группы | 100 м2 | 2,05 | 2 685,17 | 5 509,97 |  |  |  |
| Водопропускные трубы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство водопропускных ж/б труб d=0,5 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1048 | Разработка грунта II группы экскаватором с ковшом ёмкостью 0,65 м3 с погрузкой в автосамосвалы | м3 | 6,75 | 60,97 | 411,55 |  |  |  |
| 1049 | Разборка грунта II группы вручную с одиночной перекидкой | м3 | 0,75 | 1 022,37 | 766,78 |  |  |  |
| 1050 | Устройство гравийно-песчаной подготовки под тело трубы | м3 | 7,50 | 3 009,18 | 22 568,85 |  |  |  |
| 1051 | Укладка звеньев круглой ж/б трубы d=0,5 м с толщиной стенки 8 см. Бетон В-30, Блоки: ТС50.50-2 (масса – 1,4 т, длина – 5,16 м, бетон – 0,58 м3) | м3 | 1,16 | 31 029,63 | 35 994,37 |  |  |  |
| Дорожная одежда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство дорожной одежды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1052 | Устройство подстилающего слоя из песка мелкой крупности Кф≥1 м/сут по ГОСТ 8736-2014, толщиной 23 см | м2 | 475,00 | 144,21 | 68 499,75 |  |  |  |
| 1053 | - песок мелкой крупности (с учетом коэффициента уплотнения 1.1) | м3 | 120,18 | 1 039,53 | 124 925,52 |  |  |  |
| 1054 | Устройство покрытия дороги из сборных железобетонных дорожных плит П.30-18 | м3 | 51,77 | 5 334,29 | 276 129,52 |  |  |  |
| Обустройство на период производства работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Временные дорожные знаки. Знаки устанавливаются II типоразмера с применением световозвращающей пленки типа Б на желтом фоне на временных стойках |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1055 | Установка стоек дорожных знаков D76 мм на период производства работ: СКМ 3.40, СКМ 3.50 | шт | 16,00 | 5 982,25 | 95 716,00 |  |  |  |
| 1056 | Установка знаков (щитков) металлических предупреждающих: 1.8, 1.25 (900х900х900 мм) | шт | 8,00 | 190,51 | 1 524,08 |  |  |  |
| 1057 | Установка знаков (щитков) металлических запрещающих: 3.20, 3.24, 3.31 (d=700 мм) | шт | 16,00 | 207,56 | 3 320,96 |  |  |  |
| 1058 | Установка знаков (щитков) металлических информационных: 6.16, 1050х350 мм | шт | 2,00 | 159,50 | 319,00 |  |  |  |
| 1059 | Комплекс переносной (опора), в составе: знак 1.25 (900х900х900 мм), знак 1.34.1 (500х2250 мм), знак 3.24 (d=700 мм), знак 4.2.1 (d=700 мм) | шт | 1,00 | 1 728,33 | 1 728,33 |  |  |  |
| 1060 | Комплекс переносной (опора), в составе: знак 1.25 (900х900х900 мм), знак 1.34.2 (500х2250 мм), знак 3.24 (d=700 мм), знак 4.2.2 (d=700 мм) | шт | 1,00 | 1 728,33 | 1 728,33 |  |  |  |
| Временные технические средства организации дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1061 | Устройство временных технических средств организации дорожного движения, в составе: оградительные водоналивные блоки (длина 1,5 м), сигнальные огни красного цвета, буферы дорожные разделительные с нанесенными знаками 4.2.1 и 4.2.2, светофоры Т8 | 100 м | 2,25 | 94 323,92 | 212 228,82 |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1062 | Разборка существующей дорожной одежды механизированным способом с погрузкой строительного материала в а/с (10 т): плита дорожная П.30-18 | м3 | 51,77 | 1 034,24 | 53 537,43 |  |  |  |
| 1063 | Перевозка дорожных плит бортовыми автомобилями от места производства работ до места хранения на расстояние до 200 км | 100 т | 1,29 | 76 634,66 | 99 174,83 |  |  |  |
| 1064 | Разборка существующей дорожной одежды из песка мелкой крупности бульдозером мощн. 79 кВт с погрузкой строительного материала в а/с (10т) | м3 | 120,18 | 12,13 | 1 457,72 |  |  |  |
| 1065 | Погрузка и перевозка песка автосамосвалами в место хранения на расстояние до 5 км | т | 1,92 | 13 047,85 | 25 088,41 |  |  |  |
| 1066 | Разборка насыпи из ранее разработанного грунта II группы бульдозером мощн. 79 кВт с погрузкой строительного материала в а/с (10т) | м3 | 467,12 | 12,13 | 5 666,17 |  |  |  |
| 1067 | Погрузка и перевозка разработанного грунта автосамосвалами в место хранения на расстояние до 5 км | т | 7,94 | 13 047,85 | 103 613,50 |  |  |  |
| 1068 | Демонтаж звеньев круглой ж/б трубы d=0,5 м | м3 | 1,16 | 21 783,90 | 25 269,32 |  |  |  |
| 1069 | Вывоз в место хранения на расстояние до 23 км | т | 2,78 | 197,05 | 548,59 |  |  |  |
| 1070 | Демонтаж металлических конструкций: щитки дорожных знаков (26 шт), стойки дорожных знаков (16 шт) | шт | 16,00 | 4 016,50 | 64 264,00 |  |  |  |
| 1071 | Погрузка в бортовые машины и вывоз в место хранения на расстояние до 23 км | т | 0,62 | 304,94 | 190,09 |  |  |  |
| Восстановительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1072 | Надвижка разработанного грунта I группы из отвала на расстояние до 50 м бульдозером мощностью 79 кВт | м3 | 162,00 | 42,27 | 6 847,74 |  |  |  |
| 1073 | Планировка прилегающей территории механизированным способом, группа грунтов I | 100 м2 | 5,40 | 167,62 | 905,15 |  |  |  |
| Итого по разделу 4.2. Устройство объезда на период переустройства водопропускных труб (Тип Б) |  |  | 0,00 | 0,00 | 1314 803,70 |  |  |  |
| Раздел 4.3. Восстановление покрытия существующей автомобильной дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1074 | Устройство выравнивающего слоя покрытия из песчано-гравийной смеси, средней толщиной 10 см | 100 м2 | 0,14 | 12 264,93 | 1 707,28 |  |  |  |
| 1075 | Смесь песчано-гравийная (с учетом коэффициента нормы расхода 1.27) | 100 м3 | 0,02 | 54 359,98 | 960,97 |  |  |  |
| Итого по разделу 4.3. Восстановление покрытия существующей автомобильной дороги |  |  | 0,00 | 0,00 | 2 668,25 |  |  |  |
| Раздел 4.4. Ведомость объемов работ по рекультивации земли существующей дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разборка дорожной одежды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1076 | Разборка существующей дорожной одежды механизированным способом: ПГС, щебень 20 см | 10 м3 | 8,89 | 2 469,87 | 21 957,64 |  |  |  |
| 1077 | Разборка существующей дорожной одежды отбойными молотками: асфальтобетон 10 см | м2 | 622,64 | 310,82 | 193 528,96 |  |  |  |
| 1078 | Погрузка и вывоз материала в место хранения на расстояние до 5 км | 100 т | 1,43 | 12 166,56 | 17 428,98 |  |  |  |
| Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укрепительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1079 | Надвижка разработанного грунта I группы из отвала на расстояние до 50 м бульдозером мощностью 79 кВт | 100 м3 | 4,01 | 4 226,64 | 16 944,43 |  |  |  |
| 1080 | Планировка прилегающей территории механизированным способом, группа грунтов I | 100 м2 | 0,10 | 167,62 | 16,70 |  |  |  |
| Обустройство существующей дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укрепление обочин щебнем |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1081 | Укрепление обочин щебнем М800 фракции 20-40 мм по ГОСТ 8267-93 на ширину 0,5 м толщиной 10 см | 10 м2 | 20,29 | 1 209,12 | 24 534,25 |  |  |  |
| 1082 | - щебень М800 фракции 20-40 по ГОСТ 8267-93 (с учетом коэффициента уплотнения 1.36) | м3 | 27,60 | 2 652,86 | 73 207,69 |  |  |  |
| Установка металлического барьерного ограждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1083 | Устройство барьерного ограждения марки 11-ДО/250-0,75-2,0-1,2, (ТУ 5216-003-44884958-04), горячее цинкование, шаг стоек 2 м, высота 0,75 м (или аналог) | м | 32,00 | 5 060,75 | 161 944,00 |  |  |  |
| Итого по разделу 4.4. Ведомость объемов работ по рекультивации земли существующей дороги |  |  | 0,00 | 0,00 | 509 562,65 |  |  |  |
| Раздел 4.5. Ведомость объемов работ по демонтажу и рекультивации строительной площадки (монтаж учтен в 1 Этапе строительства Объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1084 | Разборка существующей дорожной одежды механизированным способом с погрузкой строительного материала в а/с (10 т): плита дорожная П.30-18 | м3 | 51,77 | 1 034,24 | 53 537,43 |  |  |  |
| 1085 | Перевозка дорожных плит бортовыми автомобилями от места производства работ до места хранения на расстояние до 200 км | 100 т | 1,29 | 102 730,31 | 132 945,86 |  |  |  |
| 1086 | Разборка насыпи из ранее разработанного грунта II группы бульдозером мощн. 79 кВт с погрузкой строительного материала в а/с (10т) | 100 м3 | 5,73 | 1 212,82 | 6 953,95 |  |  |  |
| 1087 | Демонтаж металлических конструкций с погрузкой в бортовые машины: информационное табло (2 шт), стойки дорожных знаков (4 шт) | шт | 6,00 | 2 318,69 | 13 912,14 |  |  |  |
| 1088 | Демонтаж металлических конструкций с погрузкой в бортовые машины: металлическое ограждение из сетки рабицы, шаг стоек 1,5 м, высота 2 м | м | 321,00 | 465,15 | 149 313,15 |  |  |  |
| 1089 | Вывоз в место хранения на расстояние до 23 км | т | 109,28 | 197,06 | 21 534,76 |  |  |  |
| 1090 | Демонтаж: прожектора МАСН 2 70W SM-RS с направлением в три стороны (3 прожектора на опоре), светильника с разрядной лампой высокого давления РКУ 06-125, кронштейна 1.К1-2,0-2,0-Ф3-ц с креплением к стене здания, светильника торшерный "Огонек" НТУ 01-150-001 на опоре "Сокол-1" (или аналог) | шт | 41,00 | 768,22 | 31 497,02 |  |  |  |
| 1091 | Демонтаж опоры "Сокол-1" (или аналог), вес 41,3 кг/шт, в т.ч. закладная деталь фундамента ЗФ-20/4/К180-1,3-б, вес 39 кг/шт с погрузкой в бортовые машины | шт | 14,00 | 1 987,14 | 27 819,96 |  |  |  |
| 1092 | Погрузка и вывоз демонтированных прожекторов и светильников в место хранения на расстояние до 23 км | т | 0,18 | 724,88 | 126,93 |  |  |  |
| 1093 | Вывоз демонтированных металлических изделий и конструкций в место хранения на расстояние до 23 км | т | 1,59 | 197,08 | 312,61 |  |  |  |
| Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укрепительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1094 | Надвижка растительного грунта I группы из отвала на расстояние до 50 м бульдозером мощностью 79 кВт | 100 м3 | 23,82 | 4 226,64 | 100 691,24 |  |  |  |
| 1095 | Планировка прилегающей территории механизированным способом, группа грунтов I | 100 м2 | 79,41 | 167,62 | 13 310,70 |  |  |  |
| Итого по разделу 4.5. Ведомость объемов работ по демонтажу и рекультивации строительной площадки (монтаж учтен в 1 Этапе строительства Объекта) |  |  | 0,00 | 0,00 | 551 955,75 |  |  |  |
| Раздел 4.7. Меры по сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1096 | Зарыбление Иваньковского водохранилища в границах Тверской области жизнестойким посадочным материалом: стерлядь средней штучной навеской 2,5 г | шт | 533,00 | 25,00 | 13 325,00 |  |  |  |
| 1097 | Зарыбление Иваньковского водохранилища в границах Тверской области жизнестойким посадочным материалом: сазан средней массой выпускаемой молоди 20,0 г | кг | 66,78 | 416,67 | 27 825,22 |  |  |  |
| Итого по разделу 4.7. Меры по сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания |  |  | 0,00 | 0,00 | 41 150,22 |  |  |  |
| Итого по главе 4. Проект организации строительства (ПОС) |  |  | 0,00 | 0,00 | 2420 140,58 |  |  |  |
| Всего по главам 1-6 |  |  |  |  | 6 926 140,37 |  |  |  |
|  | Итого в ценах соответствующих лет, в т.ч.: | руб. | 0,00 | 0,00 | 7060 484,97 |  |  |  |
|  | Подготовительные работы в ценах соответствующих лет | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Строительно-монтажные работы за исключением подготовительных в ценах соответствующих лет | руб. | 0,00 | 0,00 | 7060 484,97 |  |  |  |
|  | Всего с Кндс=0,983606557472857 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС - 22% | руб |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого Этап 2.3 (стадия сметы 2) с учетом НДС |  |  |  | 8472581,98 |  |  |  |
|  | Всего по стадииу 2 - к приемке с 2026 года: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего НДС 22% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с учетом НДС 22% |  |  |  | 22233587,27 |  |  |  |
|  | ВСЕГО по ГК | руб. |  |  | 18224251,87 |  |  |  |
|  | ВСЕГО по ГК, НДС | руб. |  |  | 4 009 335,40 |  |  |  |
|  | ВСЕГО по ГК, с учетом НДС | руб. |  |  | 22233587,26 |  |  |  |

Исходя из отпавших работ, сумма ГК составляет 2 496 201 613 руб. 19 коп.

Информацию А.М. Гаджиева:

Представленные изменения соответствуют фактически выполненным работам и представленной исполнительной документации, а также оплаченным работ в соотвествии с КС2 №34 от 31.07.2026 г. по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Большое Эскино - Трестино - Жданово в Осташковском городском округе и Фировском районе Тверской области (на участке км 9+300 - км 49+900)». Все изменения отражены в «Ведомость отпавших и дополнительных работ на Выполнение работ по «Реконструкции автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Большое Эскино - Трестино - Жданово в Осташковском городском округе и Фировском районе Тверской области (на участке км 9+300 - км 49+900)» (Сопоставительная ведомость)»

Уменьшение стоимости Контракта на 22 233 587 руб. 26 коп. (0,8% от стоимости Контракта) не противоречит условиям Контракта и требованиям Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Общая стоимость контракта с учетом отпавших и дополнительных работ составила – 2 496 201 613 руб. 19 коп.

РЕШИЛИ:

- Утвердить корректировку (уточнение) сметы контракта в соответствии с представленной ООО ТК «Руслан-1» ведомостью отпавших и дополнительных работ на выполнение работ по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Большое Эскино - Трестино - Жданово в Осташковском городском округе и Фировском районе Тверской области (на участке км 9+300 - км 49+900)»;

- Данные решения соответствуют требованиям Контракта и повлекут за собой уменьшение его цены с 2 518 435 200 руб. 46 коп. до 2 496 201 613 руб. 19 коп. согласно Сопоставительной ведомости объемов и стоимости работ по объекту «Реконструкция автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Большое Эскино - Трестино - Жданово в Осташковском городском округе и Фировском районе Тверской области (на участке км 9+300 - км 49+900)»;

- ООО ТК «Руслан-1» подготовить и направить в установленном порядке в ГКУ «Дирекция ТДФ» откорректированную смету контракта;

- Отделу ценообразования, контрактов и торгов подготовить и направить на согласование в установленном порядке дополнительное соглашение к государственному контракту № 24-2 от 29 октября 2021 г. с измененной сметой контракта (Приложение № 1 к государственному контракту);

- Стороны Контракта согласны с вносимыми изменениями и не возражают против заключения дополнительного соглашения.

Приложения:

- Ведомость отпавших и дополнительных работ выполнение работ по разработку проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по реконструкции на объекте: «Реконструкция автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Большое Эскино - Трестино - Жданово в Осташковском городском округе и Фировском районе Тверской области (на участке км 9+300 - км 49+900)». (Сопоставительная ведомость)

| Председатель: |  | А.С. Чурсанов |
| --- | --- | --- |
| Секретарь: |  | А.М. Гаджиев |
| Участники совещания: |  |  |
|  |  | И.Н. Кабыркина |
|  |  | М.В. Кнышев |
|  |  | М.А. Цветкова |
|  |  | А.А. Кургинян |
|  |  | А.Р. Бабаян |