Дополнительное соглашение № 8

# к государственному контракту № 26/2024-Р от 03.09.2024

# на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения Прудово - Рамешки - Заручье Рамешковского муниципального округа Тверской области

г. Тверь                                                                          «___»______________2026

# ЗАКАЗЧИК, Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» (ГКУ «Дирекция ТДФ»), в лице заместителя директора, руководителя контрактной службы Кабыркиной Ирины Николаевны, действующей на основании доверенности № Д-21 от 03.03.2026, и ПОДРЯДЧИК, Общество с ограниченной ответственностью «БАУ» (ООО «БАУ»), в лице генерального директора Мараховского Александра Викторовича, действующего на основании Устава, далее именуемые Сторонами, с учетом протокола технического совещания от 18.08.2026 № 1/26, заключили настоящее дополнительное соглашение к государственному контракту № 26/2024-Р от 03.09.2024 на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения Прудово - Рамешки - Заручье Рамешковского муниципального округа Тверской области (далее - Контракт) о нижеследующем:

# На основании пункта 1.2 части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», подпункта 2.5.1 пункта 2.5 раздела 2 Контракта, Стороны приняли решение внести в Контракт следующие изменения, а именно

- Приложение № 1 «Ведомость объемов и стоимости работ» к Описанию объекта закупки (Техническому заданию) с даты подписания настоящего дополнительного соглашения читать в редакции Приложения № 1 к настоящему дополнительному соглашению.

- На все выполненные и принятые Заказчиком работы гарантийные обязательства сохраняются в соответствии с пунктом 7.1. раздела 7 Контракта в полном объеме.

- В соответствии с подпунктом 4.1.1 пункта 4.1. раздела 4 Контракта качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям Описания объекта закупки (Техническое задание) (Приложение № 1 к Контракту) и нормативных документов, указанных в Приложении № 2 к Описанию объекта закупки (Техническое задание).

4. Остальные условия Контракта, не затронутые настоящим дополнительным соглашением, остаются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

5. Настоящее дополнительное соглашение  составлено в 2-х экземплярах по одному для каждой Стороны, является неотъемлемой частью Контракта № 26/2024-Р от 03.09.2024, вступает в силу с момента подписания.

Приложение:

№1 - «Ведомость объемов и стоимости работ».

| ЗАКАЗЧИК Заместитель директора, руководитель контрактной службы ГКУ «Дирекция ТДФ» | ПОДРЯДЧИК Генеральный директор ООО «БАУ» |
| --- | --- |
| ________________И.Н. Кабыркина м.п. | ______________ А.В.Мараховский м.п. |

Приложение №1

к дополнительному соглашению №8

от _________________2026

Ведомость объемов и стоимости работ

на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения Прудово - Рамешки - Заручье Рамешковского муниципального округа Тверской области

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество | Цена за единицу в руб. | Стоимость, руб. | Объемы работ предъявленные в 2024-2025 годах. |  | Объемы работ оставшиеся на 2026 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Количество | Стоимость, руб. | Количество | Стоимость, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Раздел 1. Работы, выполняемые на основной проезжей части, участки с изношенным асфальтобетонным покрытием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Механизированная прочистка (восстановление) кюветов экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³ с последующей планировкой откосов и дна кюветов, с последующей погрузкой и транспортировкой на среднее расстояние до 16 км (вес грунта 1 м³ - 1,4 т/м³) | 1000 м³ | 4,5630 | 1 135 104,85 | 5 179 483,42 |  | 0,00 | 4,563 | 5 179 483,42 |
| 1.2 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонного дорожного покрытия методом холодного фрезерования на глубину 5 см, фрезой шириной 2 метра | 100 м² | 809,7482 | 7 719,21 | 6 250 616,40 | 785,0204 | 6 059 737,32 | 24,7278 | 190 879,08 |
| 1.3 | Прямая транспортировка отфрезерованного материала на среднее расстояние до 8 км во временный конус (без погрузки) и обратная транспортировка гранулята для использования в работе на среднее расстояние до 8 км с погрузкой (общее расстояние транспортировки груза до 16 км) | т | 7 692,60 | 343,13 | 2 639 561,84 | 7 457,69 | 2 558 957,17 | 234,91 | 80 604,67 |
| 1.4 | Розлив битумной эмульсии ЭБДК Б по ГОСТ Р 58952.1-2020, расход битумной эмульсии - 0,3 л/м² | т | 23,90 | 23 492,97 | 561 481,98 | 23,17 | 544 332,11 | 0,73 | 17 149,87 |
| 1.5 | Укладка выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси типа А16Нн ГОСТ Р 58406.2-2020 (средняя толщина 4 см) (расход а/б смеси - 96,03 т/1000 м²) | 100 т | 100,0932 | 779 034,46 | 77 976 051,74 | 96,9786 | 75 549 671,02 | 3,1146 | 2 426 380,72 |
| 1.6 | Розлив битумной эмульсии ЭБДК Б по ГОСТ Р 58952.1-2020, расход битумной эмульсии - 0,3 л/м² | т | 23,79 | 23 492,97 | 558 897,76 | 23,04 | 541 278,03 | 0,75 | 17 619,73 |
| 1.7 | Восстановление изношенного слоя асфальтобетонного покрытия (толщиной 5 см) из асфальтобетонной смеси А16Вн по ГОСТ Р 58406.2-2020 (расход а/б смеси на толщину 4 см - 96,03 т/1000 м²) | 1000 м² | 79,27814 | 917 203,41 | 72 714 180,18 | 76,79656 | 70 438 066,55 | 2,48158 | 2 276 113,63 |
| 1.8 | Укрепление обочин асфальтогранулятом (без учёта стоимости гранулята) средней толщиной 9 см | 1000 м² | 31,65095 | 44 879,47 | 1 420 477,86 | 30,208 | 1 355 719,03 | 1,44295 | 64 758,83 |
|  | ИТОГО по разделу 1: |  |  |  | 167 300 751,18 |  | 157 047 761,23 |  | 10 252 989,95 |
| Раздел 2. Работы, выполняемые на основной проезжей части, участки с разрушенным асфальтобетонным покрытием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Разборка оснований (с учётом обочин) на глубину 0,25 м (25 см щебеночного-песчаного основания) с погрузкой и транспортировкой на 16 км (вес лома 1 м³ - 1,8 т/м³) | 1000 м³ | 0,60154 | 403 612,16 | 242 788,85 |  | 0,00 | 0,60154 | 242 788,85 |
| 2.2 | Восстановление песчано-подстилающего слоя из песка природного мелкого для строительных работ с Кф>1 м/сут по ГОСТ 8736-2014 на толщину 0,4 м (в два слоя толщиной по 0,20 м) с послойным уплотнением катком (6 проходов)) | 1000 м³ | 1,06456 | 1 044 953,22 | 1 112 415,40 |  | 0,00 | 1,06456 | 1 112 415,40 |
| 2.3 | Восстановление двухслойного щебеночного основания (н.с. - 13 см, в.с. - 12 см) по способу заклинки из щебня М800 фракции 40-70 мм толщиной 0,25 м, с расклинцовкой щебнем М800 фракции 5-20 мм (расход 25 м³ на 1000 м²) | 1000 м² | 1,59387 | 1 055 884,36 | 1 682 942,41 |  | 0,00 | 1,59387 | 1 682 942,41 |
| 2.4 | Розлив битумной эмульсии ЭБДК Б по ГОСТ Р 58952.1-2020, расход битумной эмульсии - 0,8 л/м² | т | 1,286901 | 23 492,97 | 30 233,13 |  | 0,00 | 1,286901 | 30 233,13 |
| 2.5 | Укладка выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси типа А22Нн ГОСТ Р 58406.2-2020 (средняя толщина 7 см) (расход а/б смеси - 95,83 т/1000 м²) | 100 т | 2,706772 | 763 141,10 | 2 065 648,94 |  | 0,00 | 2,706772 | 2 065 648,94 |
| 2.6 | Розлив битумной эмульсии ЭБДК Б по ГОСТ Р 58952.1-2020, расход битумной эмульсии - 0,3 л/м² | т | 0,47158 | 23 492,96 | 11 078,81 |  | 0,00 | 0,47158 | 11 078,81 |
| 2.7 | Восстановление изношенного слоя асфальтобетонного покрытия (толщиной 5 см) из асфальтобетонной смеси А16Вн по ГОСТ Р 58406.2-2020 (расход а/б смеси на толщину 4 см - 96,03 т/1000 м²) | 1000 м² | 1,55147 | 917 203,41 | 1 423 013,57 |  | 0,00 | 1,55147 | 1 423 013,57 |
| 2.8 | Досыпка обочин из песка природного мелкого для строительных работ с Кф>1 м/сут по ГОСТ 8736-2014 на толщину 0,25 м | 100 м³ | 8,85 | 131 902,56 | 1 167 337,64 |  | 0,00 | 8,85 | 1 167 337,64 |
| 2.9 | Укрепление обочин асфальтогранулятом (без стоимости материала) средней толщиной 9 см | 1000 м² | 3,54 | 44 879,49 | 158 873,38 |  | 0,00 | 3,54 | 158 873,38 |
|  | ИТОГО по разделу 2: |  |  |  | 7 894 332,13 |  | 0,00 |  | 7 894 332,13 |
| Раздел 3. Работы, выполняемые на проезжей части моста через р. Шуйка, км 10+147 - км 10+174 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонного дорожного покрытия методом холодного фрезерования на глубину 5 см, фрезой шириной 2 метра | 100 м² | 2,0250 | 7 688,42 | 15 569,06 |  | 0,00 | 2,02500 | 15 569,06 |
| 3.2 | Прямая транспортировка отфрезерованного материала на среднее расстояние до 8 км во временный конус (без погрузки) и обратная транспортировка гранулята для использования в работе на среднее расстояние до 8 км с погрузкой (общее расстояние транспортировки груза до 16 км) | т | 20,25 | 343,13 | 6 948,39 |  | 0,00 | 20,25000 | 6 948,39 |
| 3.3 | Розлив битумной эмульсии ЭБДК Б по ГОСТ Р 58952.1-2020, расход битумной эмульсии -0,3 л/м² | т | 0,06075 | 23 493,17 | 1 427,21 |  | 0,00 | 0,06075 | 1 427,21 |
| 3.4 | Восстановление изношенного слоя асфальтобетонного покрытия (толщиной 5 см) из асфальтобетонной смеси А16Вн по ГОСТ Р 58406.2-2020 (расход а/б смеси на толщину 4 см - 96,03 т/1000 м²) | 1000 м² | 0,2025 | 917 203,46 | 185 733,70 |  | 0,00 | 0,20250 | 185 733,70 |
|  | ИТОГО по разделу 3: |  |  |  | 209 678,36 |  | 0,00 |  | 209 678,36 |
| Раздел 4. Съезды с изношенным асфальтобетонным покрытием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонного дорожного покрытия методом холодного фрезерования на глубину 5 см, фрезой шириной 2 метра | 100 м² | 46,7250 | 7 688,42 | 359 241,42 | 37,5226 | 288 489,50 | 9,2024 | 70 751,92 |
| 4.2 | Прямая транспортировка отфрезерованного материала на среднее расстояние до 8 км во временный конус (без погрузки) и обратная транспортировка гранулята для использования в работе на среднее расстояние до 8 км с погрузкой (общее расстояние транспортировки груза до 16 км) | т | 443,89 | 343,13 | 152 311,29 | 356,46 | 122 312,12 | 87,4280 | 29 999,17 |
| 4.3 | Розлив битумной эмульсии ЭБДК Б по ГОСТ Р 58952.1-2020, расход битумной эмульсии - 0,3 л/м² | т | 1,4018 | 23 492,97 | 32 931,27 | 1,1278 | 26 495,37 | 0,2740 | 6 435,90 |
| 4.4 | Укладка выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси типа А16Нн ГОСТ Р 58406.2-2020 (средняя толщина 4 см) (расход а/б смеси - 96,03 т/1000 м²) | 100 т | 4,4870 | 779 034,46 | 3 495 529,02 | 3,7446 | 2 917 172,43 | 0,7424 | 578 356,59 |
| 4.5 | Розлив битумной эмульсии ЭБДК Б по ГОСТ Р 58952.1-2020, расход битумной эмульсии - 0,3 л/м² | т | 1,4018 | 23 492,97 | 32 931,27 | 1,0531 | 24 740,45 | 0,3487 | 8 190,82 |
| 4.6 | Восстановление изношенного слоя асфальтобетонного покрытия (толщиной 5 см) из асфальтобетонной смеси А16Вн по ГОСТ Р 58406.2-2020 (расход а/б смеси на толщину 4 см - 96,03 т/1000 м²) | 1000 м² | 4,6725 | 917 203,41 | 4 285 632,92 | 3,4633 | 3 176 550,56 | 1,2092 | 1 109 082,36 |
| 4.7 | Укрепление обочин асфальтогранулятом (без стоимости материала) средней толщиной 9 см | 1000 м² | 1,35000 | 44 879,48 | 60 587,30 | 1,21245 | 54 414,13 | 0,1376 | 6 173,17 |
|  | ИТОГО по разделу 4: |  |  |  | 8 419 164,49 |  | 6 610 174,56 |  | 1 808 989,93 |
| Раздел 5. Съезды с разрушенным асфальтобетонным покрытием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Разборка щебеночных оснований на глубину 0,2 м (20 см щебеночно-песчаного основания) с погрузкой и транспортировкой на среднее расстояние до 16 км (вес лома 1 м³ - 1,6 т/м³) | 1000 м3 | 0,30400 | 365 932,14 | 111 243,37 | 0,26112 | 95 552,20 | 0,0429 | 15 691,17 |
| 5.2 | Восстановление верхнего слоя основания из щебня М800 фракции 40-70 мм, средней толщиной 0,15 м, с расклинцовкой щебнем М800 фракции 5-20 мм (расход 25 м³ на 1000 м²) | 1000 м² | 1,52000 | 659 697,79 | 1 002 740,64 | 1,30557 | 861 281,64 | 0,2144 | 141 459,00 |
| 5.3 | Розлив битумной эмульсии ЭБДК Б по ГОСТ Р 58952.1-2020, расход битумной эмульсии - 0,8 л/м² | т | 1,2160 | 23 492,97 | 28 567,45 | 1,0445 | 24 538,41 | 0,1715 | 4 029,04 |
| 5.4 | Укладка выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси типа А22Нн ГОСТ Р 58406.2-2020 (средняя толщина 7 см) (расход а/б смеси - 95,83 т/1000 м²) | 100 т | 2,549 | 763 141,11 | 1 945 393,21 | 2,316 | 1 767 434,81 | 0,2332 | 177 958,40 |
| 5.5 | Розлив битумной эмульсии ЭБДК Б по ГОСТ Р 58952.1-2020, расход битумной эмульсии - 0,3 л/м² | т | 0,456 | 23 492,98 | 10 712,80 | 0,385 | 9 044,80 | 0,0710 | 1 668,00 |
| 5.6 | Восстановление изношенного слоя асфальтобетонного покрытия (толщиной 5 см) из асфальтобетонной смеси А16Вн по ГОСТ Р 58406.2-2020 (расход а/б смеси на толщину 4 см - 96,03 т/1000 м²) | 1000 м² | 1,5200 | 917 203,41 | 1 394 149,18 | 1,2762 | 1 170 534,99 | 0,2438 | 223 614,19 |
| 5.7 | Укрепление обочин асфальтогранулятом (без стоимости материала) средней толщиной 12 см | 1000 м² | 0,48000 | 44 879,44 | 21 542,13 | 0,43644 | 19 587,18 | 0,0436 | 1 954,95 |
|  | ИТОГО по разделу 5: |  |  |  | 4 514 348,78 |  | 3 947 974,03 |  | 566 374,75 |
| Раздел 6. Съезды с переходным типом покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Восстановление изношенного переходного покрытия асфальтогранулятом итолщиной 10 см (без стоимости гранулята) | 1000 м² | 0,0000 | 44 897,47 | 0,00 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по разделу 6: |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Раздел 7. Парковочные карманы с разрушеным асфальтобетонным покрытием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Разборка щебеночного основания на глубину 0,2 м (20 см щебеночно-песчаного основания) экскаватором с погрузкой и транспортировкой на среднее расстояние до 16 км (вес лома 1 м³ - 1,6 т/м³) | 1000 м³ | 0,68500 | 365 932,16 | 250 663,53 | 0,62458 | 228 553,91 | 0,0604 | 22 109,62 |
| 7.2 | Восстановление верхнего слоя основания из щебня М800 фракции 40-70 мм, средней толщиной 0,15 м, с расклинцовкой щебнем М800 фракции 5-20 мм (расход 25 м³ на 1000 м²) | 1000 м² | 3,42500 | 659 697,78 | 2 259 464,90 | 3,12291 | 2 060 176,80 | 0,3021 | 199 288,10 |
| 7.3 | Розлив битумной эмульсии ЭБДК Б по ГОСТ Р 58952.1-2020, расход битумной эмульсии - 0,8 л/м² | т | 2,740 | 23 492,97 | 64 370,73 | 2,498 | 58 685,43 | 0,2420 | 5 685,30 |
| 7.4 | Укладка выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси типа А22Нн ГОСТ Р 58406.2-2020 (средняя толщина 7 см) (расход а/б смеси - 95,83 т/1000 м²) | 100 т | 5,7440675 | 763 141,10 | 4 383 533,97 | 5,5023 | 4 199 031,25 | 0,2417675 | 184 502,72 |
| 7.5 | Розлив битумной эмульсии ЭБДК Б по ГОСТ Р 58952.1-2020, расход битумной эмульсии - 0,3 л/м² | т | 1,028 | 23 492,98 | 24 139,04 | 0,955 | 22 435,80 | 0,0725 | 1 703,24 |
| 7.6 | Восстановление изношенного слоя асфальтобетонного покрытия (толщиной 5 см) из асфальтобетонной смеси А16Вн по ГОСТ Р 58406.2-2020 (расход а/б смеси на толщину 4 см - 96,03 т/1000 м²) | 1000 м² | 3,4250 | 917 203,41 | 3 141 421,68 | 3,1838 | 2 920 192,22 | 0,2412 | 221 229,46 |
| 7.7 | Нарезка корыта шириной 0,35 м, глубиной 0,25 м под установку бортовых камней на бетонном основании | 1000 м³ | 0,07531 | 84 514,27 | 6 364,77 | 0,0742 | 6 270,96 | 0,0011 | 93,81 |
| 7.8 | Восстановление щебеночной подушки из щебня М800 фракции 20-40 мм, тощиной 0,1 м, шириной 0,3 м, под бетонное основание для бортовых камней | 100 м³ | 0,2544 | 403 570,79 | 102 668,41 | 0,2152 | 86 848,43 | 0,0392 | 15 819,98 |
| 7.9 | Восстановление недостающих бортовых камней БР 100.30.18 на бетонном основании | 100 м | 0,00 | 181 143,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 7.9а | Восстановление недостающих бортовых камней БР 100.30.15 на бетонном основании | 100 м | 6,13 | 156 045,11 | 956 556,53 |  |  | 6,1300 | 956 556,53 |
| 7.10 | Обратная засыпка установленного бортового камня с внешней стороны материалом от нарезки корыта (без стоимости материала) | 100 м³ | 0,742 | 53 485,32 | 39 686,11 |  |  | 0,7420 | 39 686,11 |
| 7.11 | Подготовка почвы для устройства обыкновенного газона с внесением привозной растительной земли слоем 15 см: вручную (за установленными бортовыми камнями на ширину 0,5 м), с планировкой существующего грунтового материала вручную за установленными бортовыми камнями на ширину 0,5 м | 100 м² | 4,24 | 50 916,65 | 215 886,60 |  |  | 4,2400 | 215 886,60 |
| 7.12 | Посев семян трав на ширину 0,5 метра на спланированной растительной земле за установленными бортовыми камнями (из расчета 40 г. семян на 1 м²) | 100 м² | 4,24 | 7 909,15 | 33 534,80 |  |  | 4,2400 | 33 534,80 |
|  | ИТОГО по разделу 7: |  |  |  | 11 478 291,07 |  | 9 582 194,80 |  | 1 896 096,27 |
| Раздел 8. Ремонт заездных карманов с разрушенным асфальтобетонным покрытием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Разборка изношенного щебеночного покрытия на глубину 0,15 м экскаватором с погрузкой и транспортировкой на среднее расстояние до 16 км (вес грунта 1 м³ - 1,8 т/м³) | 1000 м³ | 0,22516 | 403 612,15 | 90 877,31 | 0,2016 | 81 368,21 | 0,02356 | 9 509,10 |
| 8.2 | Восстановление верхнего слоя основания из щебня М800 фракции 40-70 мм, средней толщиной 0,15 м, с расклинцовкой щебнем М800 фракции 5-20 мм (расход 25 м³ на 1000 м²) | 1000 м² | 1,5011 | 659 697,81 | 990 272,38 | 1,344 | 886 633,86 | 0,1571 | 103 638,52 |
| 8.3 | Розлив битумной эмульсии ЭБДК Б по ГОСТ Р 58952.1-2020, расход битумной эмульсии - 0,8 л/м² | т | 1,2010 | 23 492,98 | 28 215,07 | 1,0752 | 25 259,65 | 0,1258 | 2 955,42 |
| 8.4 | Укладка выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси типа А22Нн ГОСТ Р 58406.2-2020 (средняя толщина 7 см) (расход а/б смеси - 95,83 т/1000 м²) | 100 т | 2,5117 | 763 141,09 | 1 916 781,48 | 2,2540224 | 1 720 137,11 | 0,2576776 | 196 644,37 |
| 8.5 | Розлив битумной эмульсии ЭБДК Б по ГОСТ Р 58952.1-2020, расход битумной эмульсии - 0,3 л/м² | т | 0,418 | 23 492,93 | 9 820,04 | 0,4032 | 9 472,35 | 0,0148 | 347,69 |
| 8.6 | Восстановление изношенного слоя асфальтобетонного покрытия (толщиной 5 см) из асфальтобетонной смеси А16Вн по ГОСТ Р 58406.2-2020 (расход а/б смеси на толщину 4 см - 96,03 т/1000 м²) | 1000 м² | 1,38807 | 917 203,44 | 1 273 142,58 | 1,344 | 1 232 721,42 | 0,04407 | 40 421,16 |
| 8.7 | Укрепление обочин асфальтогранулятом (без стоимости материала) средней толщиной 12 см | 1000 м² | 0,82067 | 44 879,49 | 36 831,25 | 0,82067 | 36 831,25 | 0,00000 | 0,00 |
|  | ИТОГО по разделу 8: |  |  |  | 4 345 940,11 |  | 3 992 423,85 |  | 353 516,26 |
| Раздел 9. Ремонт посадочных площадок на автобусных остановках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Демонтаж металлических автопавильонов (средняя масса 1 шт - 0,6 тн) с погрузкой и транспортировкой на среднее расстояние до 16 км | шт | 5,00 | 2 579,41 | 12 897,07 | 2,00 | 5 158,83 | 3,00000 | 7 738,24 |
| 9.2 | Разборка покрытий и оснований на глубину 0,2 м (5 см - асфальтобетонное покрытие, 15 см - щебеночное основание) экскаватором с погрузкой и транспортировкой на среднее расстояние до 16 км (вес лома 1 м³ асфальтобетона - 2,0 т/м³, 1 м³ щебня - 1,8 т/м³) | 1000 м³ | 0,13120 | 607 472,94 | 79 700,45 | 0,08953 | 54 387,05 | 0,04167 | 25 313,40 |
| 9.3 | Нарезка корыта шириной 0,35 м, глубиной 0,25 м под установку бортовых камней на бетонном основании | 1000 м³ | 0,050400 | 84 513,89 | 4 259,50 | 0,043215 | 3 652,27 | 0,00719 | 607,23 |
| 9.4 | Восстановление щебеночной подушки из щебня М800 фракции 20-40 мм, тощиной 0,1 м, шириной 0,3 м, под бетонное основание для бортовых камней | 100 м³ | 0,17286 | 385 876,16 | 66 702,55 | 0,1728 | 66 679,40 | 0,00006 | 23,15 |
| 9.5 | Укладка выравнивающего слоя основания из песчаного, супесчаного грунта | 100 м³ | 1,6705 | 131 120,91 | 219 037,49 | 1,312 | 172 030,64 | 0,35850 | 47 006,85 |
| 9.6 | Восттановление недостающих бортовых камней БР 100.30.18 на бетонном основании | 100 м | 2,72 | 164 889,36 | 448 499,05 | 2,24 | 369 352,16 | 0,48000 | 79 146,89 |
| 9.7 | Восстановление недостающих бортовых камней БР 100.20.8 на бетонном основании | 100 м | 3,04 | 109 211,93 | 332 004,28 | 2,52 | 275 214,07 | 0,52000 | 56 790,21 |
| 9.8 | Восстановление щебеночного основания посадочных площадок (щебень М800 фракции 20-40 мм), средней толщиной 0,10 м | 100 м² | 6,5600 | 61 253,16 | 401 820,76 | 5,2316 | 320 452,06 | 1,32840 | 81 368,70 |
| 9.9 | Устройство выравнивающего слоя основания из песка природного мелкого для строительных работ (Кф ≥ 1 м/сут) средней толщиной 3 см (в плотном теле) по ГОСТ 8736-2014 | 100 м³ | 0,1968 | 165 832,37 | 32 635,81 | 0,1569 | 26 019,10 | 0,03990 | 6 616,71 |
| 9.10 | Устройство покрытий из тротуарной плитки (Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "КИРПИЧИК", размером 200*100 мм, толщина 60 мм, серая), на основании из песко-цементной смеси толщиной 5 см (смесь пескоцементная (цемент М 400)) (вес цпс 1 м³ - 1,5 т/м³) | 100 м² | 6,5600 | 244 241,26 | 1 602 222,65 | 5,7778 | 1 411 177,14 | 0,78220 | 191 045,51 |
| 9.11 | Обратная засыпка установленного бортового камня (посадочной площадки) с внешней стороны (со стороны откосной части земляного полотна) материалом от нарезки корыта (без стоимости материала) | 100 м³ | 0,504 | 53 485,32 | 26 956,60 |  |  | 0,50400 | 26 956,60 |
| 9.12 | Установка автопавильонов типа НР-6М-О (оцинкованный) | шт | 16,00 | 227 138,00 | 3 634 207,97 |  |  | 16,00000 | 3 634 207,97 |
|  | ИТОГО по разделу 9: |  |  |  | 6 860 944,18 |  | 2 704 122,72 |  | 4 156 821,46 |
| Раздел 10. Ремонт разрушенных пешеходных дорожек и тротуаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Разборка покрытий и оснований на глубину 0,2 м (5 см - асфальтобетонное покрытие, 15 см - щебеночное основание) экскаватором с погрузкой и транспортировкой на среднее расстояние до 10 км (вес лома 1 м³ асфальтобетона - 2,0 т/м³, 1 м³ щебня - 1,8 т/м³) | 1000 м³ | 0,37360 | 607 472,91 | 226 951,88 | 0,24529 | 149 007,03 | 0,12831 | 77 944,85 |
| 10.2 | Нарезка корыта шириной 0,35 м, глубиной 0,3 м под установку бортовых камней на бетонном основании | 1000 м³ | 0,18690 | 84 514,29 | 15 795,72 | 0,14479 | 12 236,82 | 0,04211 | 3 558,90 |
| 10.3 | Восстановление щебеночной подушки из щебня М800 фракции 20-40 мм, толщиной 0,1 м, шириной 0,3 м, под бетонное основание для бортовых камней | 100 м³ | 0,5340 | 385 876,18 | 206 057,88 | 0,4346 | 167 701,79 | 0,09940 | 38 356,09 |
| 10.4 | Восстановление недостающих бортовых камней БР 100.20.8 на бетонном основании | 100 м | 9,78 | 109 211,95 | 1 068 092,84 | 6,87 | 750 286,07 | 2,91000 | 317 806,77 |
| 10.5 | Восстановление недостающих бортовых камней БР 100.30.15 на бетонном основании | 100 м | 8,02 | 156 045,11 | 1 251 481,79 | 6,93 | 1 081 392,62 | 1,09000 | 170 089,17 |
| 10.6 | Обратная засыпка установленного бортового камня с внешней стороны материалом от нарезки корыта (без стоимости материала) | 100 м³ | 1,869 | 53 485,32 | 99 964,06 |  |  | 1,86900 | 99 964,06 |
| 10.7 | Восстановление щебеночного основания тротуаров и пешеходных дорожек (щебень М800 фракции 20-40 мм),средней толщиной 0,15 м | 100 м² | 18,6800 | 61 253,16 | 1 144 209,07 | 12,5049 | 765 964,67 | 6,17510 | 378 244,40 |
| 10.8 | Устройство выравнивающего слоя основания из песка природного мелкого для строительных работ (Кф ≥ 1 м/сут) средней толщиной 3 см (в плотном теле) по ГОСТ 8736-2014 | 100 м³ | 0,5604 | 165 832,46 | 92 932,51 | 0,3751 | 62 203,76 | 0,18530 | 30 728,75 |
| 10.9 | Устройство покрытий из тротуарной плитки (Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "КИРПИЧИК", размером 200*100 мм, толщина 60 мм, серая), на основании из песко-цементной смеси толщиной 5 см (смесь пескоцементная (цемент М 400)) (вес цпс 1 м³ - 1,5 т/м³) | 100 м² | 18,680 | 244 241,26 | 4 562 426,69 | 13,883 | 3 390 801,38 | 4,79700 | 1 171 625,31 |
| 10.10 | Подготовка почвы для устройства обыкновенного газона с внесением привозной растительной земли слоем 15 см: вручную (за установленными бортовыми камнями на ширину 0,5 м), с планировкой существующего грунтового материала вручную за установленными бортовыми камнями на ширину 0,5 м | 100 м² | 15,0979 | 50 916,65 | 768 734,53 |  |  | 15,09790 | 768 734,53 |
| 10.11 | Посев семян трав на ширину 0,5 метра на спланированной растительной земле за установленными бортовыми камнями (из расчета 40 г. семян на 1 м²) | 100 м² | 15,0979 | 7 909,16 | 119 411,67 |  |  | 15,09790 | 119 411,67 |
| 10.12 | Монтаж ж/б плит ТПТ 0,5х0,5х0,05 м (0,25 м² - 1 шт) жёлтого цвета с продольными рифами (9 шт.) по ГОСТ 52875-2018 с заделкой швов по периметру тактильной плитки шириной до 3 см (цементный раствор М400), расход цементного раствора 0,0024 м³/п.м. | 10 шт | 21,60 | 9 367,77 | 202 343,82 |  |  | 21,60000 | 202 343,82 |
|  | ИТОГО по разделу 10: |  |  |  | 9 758 402,46 |  | 6 379 594,14 |  | 3 378 808,32 |
| Раздел 11. Подготовительные работы - расчистка площадей от растительности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Валка деревьев мягких пород с корня диаметром ствола до 24 см | 100 шт | 17,90 | 22 366,36 | 400 357,85 | 17,90 | 400 357,85 |  |  |
| 11.2 | Погрузка и перевозка порубочных остатков от валки деревьев на среднее расстояние до 16 км | т | 1866,97 | 468,55 | 874 768,79 | 1866,97 | 874 768,79 |  |  |
| 11.3 | Валка деревьев мягких пород с корня диаметром ствола до 32 см | 100 шт | 0,70 | 37 019,53 | 25 913,67 | 0,70 | 25 913,67 |  |  |
| 11.4 | Погрузка и перевозка порубочных остатков от валки деревьев на среднее расстояние до 16 км | т | 73,01 | 468,55 | 34 208,83 | 73,01 | 34 208,83 |  |  |
| 11.5 | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную (средней поросли) | 100 м² | 643,40 | 3 062,10 | 1 970 155,14 | 643,40 | 1 970 155,05 |  | 0,09 |
| 11.6 | Погрузка и перевозка порубочных остатков от рубки кустарника и мелколесья на среднее расстояние до 16 км | т | 308,83 | 468,55 | 144 702,30 | 308,83 | 144 704,17 |  | -1,87 |
|  | ИТОГО по разделу 11: |  |  |  | 3 450 106,58 |  | 3 450 108,36 |  | -1,78 |
| Раздел 12. Регулирование люков колодцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Рвосстановление песчано-подстилающего слоя из песка природного мелкого для строительных работ с Кф > 1 м/сут толщиной 0,2 м по ГОСТ 8736-2014 | 100 м³ | 0,48 | 179 592,42 | 86 204,36 |  |  | 0,48000 | 86 204,36 |
| 12.2 | Восстановление основания из щебня М800 фракции 40-70 мм, средней тощиной 0,15 м с расклинцовкой щебнем М800 фр.5-20 мм | 1000 м² | 0,24 | 659 312,42 | 158 234,98 |  |  | 0,24000 | 158 234,98 |
| 12.3 | Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 18 см с применением колец опорных марки КО-6 (бетон B15 (М200), объем бетона 0,02 м³, расход арматуры 1,10 кг/шт) (2 кольца на колодец, всего 20 колодцев) | шт | 20,00 | 24 596,23 | 491 924,60 |  |  | 20,00000 | 491 924,60 |
| 12.4 | Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 25 см с применением колец опорных марки КО-6 (бетон B15 (М200), объем бетона 0,02 м³, расход арматуры 1,10 кг/шт) (3 кольца на колодец, всего 10 колодцев) | шт | 10,00 | 25 421,45 | 254 214,50 |  |  | 10,00000 | 254 214,50 |
|  | ИТОГО по разделу 12: |  |  |  | 990 578,44 |  | 0,00 |  | 990 578,44 |
| Раздел 13. Восстановление недостающего барьерного ограждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Демонтаж (разборка) существующего поврежденного металлического барьерного ограждения с погрузкой и транспортировкой на среднее расстояние до 16 км (масса 1 п.м. - 0,021 тн) | 100 м | 1,68 | 40 143,41 | 67 440,93 | 1,68 | 67 440,93 | 0,00000 | 0,00 |
| 13.2 | Установка металлического пешеходного ограждения ПО6 с бетонированием бетоном М250 (В20), шаг 2 м, высота 1,5 м | 100 м | 7,58 | 268 028,95 | 2 031 659,42 |  |  | 7,58000 | 2 031 659,42 |
| 13.3 | Устройство недостающего металлического оцинкованного барьерного ограждения типа 21ДО/У3(250)-0,75-2,0-1.15(1.35) высотой 0,75 м механизированным способом, шаг стоек 2,0 м | 100 м | 5,55 | 336 933,72 | 1 869 982,15 | 5,40 | 1 819 442,09 | 0,15000 | 50 540,06 |
|  | ИТОГО по разделу 13: |  |  |  | 3 969 082,50 |  | 1 886 883,02 |  | 2 082 199,48 |
| Раздел 14. Восстановление дорожных знаков, обустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Демонтаж существующих металлических стоек и щитков дорожных знаков (5 стоек по 11,1 кг каждая, 7 щитков по 2,4 кг каждый) с погрузкой и транспортировкой на 10 км | тн | 2,463 | 246 677,63 | 607 567,00 | 2,463 | 607 567,00 |  |  |
| 14.2 | Восстановление (досыпка) присыпных берм из песчано-гравийной смеси для установки дорожных знаков | 100 м³ | 0,000 | 134 491,31 | 0,00 |  |  |  |  |
| 14.3 | Установка стоек дорожных знаков из металлических полых оцинкованных труб круглого сечения диаметром 76 мм, средней длиной 4 п.м на монолитном бетонном фундаменте (бетон тяжелый (М100) объем - 0,05 м³ на стойку) масса одной стойки 22,96 кг | 100 знаков | 3,86 | 817 684,94 | 3 156 263,87 | 3,95 | 3 229 855,51 | -0,09 | -73 591,64 |
| 14.4 | Устройство присыпной бермы под Г-образную опору из песчано-гравийной смеси | 100 м³ | 0,00 | 1 344,91 | 0,00 |  |  |  |  |
| 14.5 | Устройство монолитного фундамента Г-опоры из бетона В20 F300 W6 (1 опора 1,62 м³) | м³ | 6,48 | 6 320,79 | 40 958,72 | 6,48 | 40 958,72 |  |  |
| 14.6 | Установка Г-образных опор ОМГФ-ДЗ-6,0-7,0 (или аналог) массой 0,34 т/шт на пешеходных переходах | шт | 4,00 | 61 266,28 | 245 065,12 | 4,00 | 245 065,12 |  |  |
| 14.7 | Установка щитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 1.11.1, 1.11.2 "Опасный поворот" и 1.12.1, 1.12.2 "Опасные повороты" (размер щита, мм 900*900*900) | шт | 22,00 | 2 222,35 | 48 891,70 | 22,00 | 48 891,70 |  |  |
| 14.8 | Установка щитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 1.17 "Искусственная неровность", 1.22 "Пешеходный переход" и 1.23 "Дети" (размер щита, мм 900*900*900) | шт | 28,00 | 2 222,35 | 62 225,80 | 28,00 | 62 225,80 |  |  |
| 14.9 | Установка щитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 1.26 "Перегон скота" (размер щита, мм 900*900*900) | шт | 0,00 | 2 222,35 | 0,00 |  |  |  |  |
| 14.10 | Установка щитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 1.34.1 (1.34.2) Направление поворота" (размер щита, мм 500*615) | шт | 160,00 | 2 233,03 | 357 284,80 | 158,00 | 352 818,74 | 2,00 | 4 466,06 |
| 14.11 | Установка щитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 2.1 "Главная дорога" и 2.2 "Конец главной дороги" (размер щита, мм 700*700) | шт | 42,00 | 2 885,73 | 121 200,66 | 42,00 | 121 200,66 |  |  |
| 14.12 | Установка щитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 2.3.2 и 2.3.3 "Примыкание второстепенной дороги" (размер щита, мм 900*900*900) | шт | 14,00 | 2 222,35 | 31 112,90 | 14,00 | 31 112,90 |  |  |
| 14.13 | Установка щитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 2.4 "Уступите дорогу" (размер щита, мм 900*900*900) | шт | 56,00 | 2 222,35 | 124 451,60 | 56,00 | 124 451,60 |  |  |
| 14.14 | Установка щитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 2.5 "Движение без остановки запрещено" (размер щита, восьмиугольник 700*700 мм) | шт | 1,00 | 3 084,70 | 3 084,70 | 1,00 | 3 084,70 |  |  |
| 14.15 | Установка щитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 3.1 "Въезд запрещён" (размер щита: круг диаметром 700 мм) | шт | 4,00 | 3 076,56 | 12 306,24 | 4,00 | 12 306,24 |  |  |
| 14.16 | Установка щитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 3.13 "Ограничение высоты" (размер щита: круг диаметром 700 мм) | шт | 0,00 | 3 076,56 | 0,00 |  |  |  |  |
| 14.17 | Установка щитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 3.20 "Движение запрещено" и 3.24 "Ограничение максимальной скорости" (размер щита: круг диаметром 700 мм) | шт | 63,00 | 3 076,56 | 193 823,28 | 17,00 | 52 301,52 | 46,00 | 141 521,76 |
| 14.18 | Установка щитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 3.27 "Стоянка и остановка запрещена" и 3.28 "Стоянка запрещена" (размер щита: круг диаметром 700 мм) | шт | 0,00 | 3 076,56 | 0,00 |  |  |  |  |
| 14.19 | Установка щитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 3.20 "Обгон запрещен" и 3.31 "Конец всех ограничений" (размер щита: круг диаметром 700 мм) | шт | 26,00 | 3 076,56 | 79 990,56 | 24,00 | 73 837,44 | 2,00 | 6 153,12 |
| 14.19а | Установка щитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 3.21 "Конец зоны запрещения обгона"(размер щита: круг диаметром 700 мм) | шт | 8,00 | 3 076,56 | 24 612,48 |  |  | 8,00 | 24 612,48 |
| 14.20 | Установка щитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 4.1.1 "Движение прямо", 4.1.2 "Движение направо", 4.1.3 "Движение налево" и 4.1.4 "Движение прямо и направо" и 4.2.3 "Объезд препятствия справа или слева" (размер щита: круг диаметром 700 мм) | шт | 7,00 | 3 076,56 | 21 535,92 | 7,00 | 21 535,92 |  |  |
| 14.21 | Установка щитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 5.6 "Конец дороги с одностронним движением" (размер щита, мм 900*900) | шт | 1,00 | 4 401,69 | 4 401,69 | 1,00 | 4 401,69 |  |  |
| 14.22 | Установка щитков дорожных знаков на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 5.16 "Место остановки автобуса" (размер щита, мм 900*600) | шт | 28,00 | 3 118,78 | 87 325,84 | 28,00 | 87 325,84 |  |  |
| 14.23 | Установка щитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 5.19.1 (5.19.2) "Пешеходный переход" (размер щита, мм 900*900) | шт | 76,00 | 4 401,69 | 334 528,44 | 76,00 | 334 528,44 |  |  |
| 14.24 | Установка щитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 5.20 "Искусственная неровность" (размер щита, мм 900*900) | шт | 38,00 | 4 401,69 | 167 264,22 | 32,00 | 140 854,08 | 6,00 | 26 410,14 |
| 14.25 | Установка щитков дорожных знаков индивидуального проектирования на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 5.23.1 "Начало населенного пункта", 5.24.1 "Конец населенного пункта" "ПРУДОВО" 1,482 х 0,392 (площадь щита 0,58 кв.м) | м² | 2,32 | 6 935,17 | 16 089,59 | 2,32 | 16 089,59 |  |  |
| 14.26 | Установка щитков дорожных знаков индивидуального проектирования на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 5.23.1 "Начало населенного пункта", 5.24.1 "Конец населенного пункта" "ИЛЬИНО" 1,306 х 0,392 (площадь щита 0,51 кв.м) | м² | 2,04 | 6 935,17 | 14 147,75 | 2,04 | 14 147,75 |  |  |
| 14.27 | Установка щитков дорожных знаков индивидуального проектирования на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 5.23.1 "Начало населенного пункта", 5.24.1 "Конец населенного пункта" "СЕЛИЩЕ" 1,356 х 0,392 (площадь щита 0,53 кв.м) | м² | 2,12 | 6 935,17 | 14 702,56 | 2,12 | 14 702,56 |  |  |
| 14.28 | Установка щитков дорожных знаков индивидуального проектирования на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 5.23.1 "Начало населенного пункта", 5.24.1 "Конец населенного пункта" "РАМЕШКИ" 1,598 х 0,392 (площадь щита 0,63 кв.м) | м² | 2,52 | 6 935,17 | 17 476,63 | 2,52 | 17 476,63 |  |  |
| 14.29 | Установка щитков дорожных знаков индивидуального проектирования на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 5.23.1 "Начало населенного пункта", 5.24.1 "Конец населенного пункта" "ИЛЬИНО" 1,436 х 0,392 (площадь щита 0,56 кв.м) | м² | 2,24 | 6 935,17 | 15 534,78 | 2,24 | 15 534,78 |  |  |
| 14.30 | Установка щитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 6.4 "Парковка (парковочное место)" (размер щита, мм 900*900) | шт | 0,00 | 4 401,69 | 0,00 |  |  |  |  |
| 14.31 | Установка щитков дорожных знаков индивидуального проектирования на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 6.10.1 "Указатель направлений" "БЕЖЕЦК" "МАКСАТИХА" "ТВЕРЬ" 3,218 х 1,572 (площадь щита 5,06 кв.м) | м² | 5,06 | 6 935,17 | 35 091,96 | 5,06 | 35 091,96 |  |  |
| 14.32 | Установка щитков дорожных знаков индивидуального проектирования на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 6.10.1 "Указатель направлений" "НИКОЛЬСКОЕ" "ТВЕРЬ" "МАКСАТИХА" 3,218 х 1,572 (площадь щита 5,06 кв.м) | м² | 5,06 | 6 935,17 | 35 091,96 | 5,06 | 35 091,96 |  |  |
| 14.33 | Установка щитков дорожных знаков индивидуального проектирования на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 6.10.1 "Указатель направлений" "ТВЕРЬ" "БЕЖЕЦК" "НИКОЛЬСКОЕ" 3,218 х 1,572 (площадь щита 5,06 кв.м) | м² | 5,06 | 6 935,17 | 35 091,96 | 5,06 | 35 091,96 |  |  |
| 14.34 | Установка щитков дорожных знаков индивидуального проектирования на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 6.10.1 "Указатель направлений" "МАКСАТИХА" "НИКОЛЬСКОЕ" БЕЖЕЦК" 3,218 х 1,572 (площадь щита 5,06 кв.м) | м² | 5,06 | 6 935,17 | 35 091,96 | 5,06 | 35 091,96 |  |  |
| 14.35 | Установка щитков дорожных знаков индивидуального проектирования на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 6.10.1 "Указатель направлений" "БУЙЛОВО 22" "КИВЕРИЧИ 38" 2,754 х 0,912 (площадь щита 2,51 кв.м) | м² | 5,02 | 6 935,17 | 34 814,55 | 5,02 | 34 814,55 |  |  |
| 14.36 | Установка щитков дорожных знаков индивидуального проектирования на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 6.10.1 "Указатель направлений" "КОСКОВО 0,1" 2,414 х 0,468 (площадь щита 1,13 кв.м) | м² | 2,26 | 6 935,17 | 15 673,48 | 2,26 | 15 673,48 |  |  |
| 14.37 | Установка щитков дорожных знаков индивидуального проектирования на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 6.10.1 "Указатель направлений" "НОВОЕ 1,5" 2,014 х 0,468 (площадь щита 0,94 кв.м) | м² | 1,88 | 6 935,17 | 13 038,12 | 1,88 | 13 038,12 |  |  |
| 14.38 | Установка щитков дорожных знаков индивидуального проектирования на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 6.10.1 "Указатель направлений" "АЛЕКСАНДРОВО 0,5" 3,414 х 0,468 (площадь щита 1,60 кв.м) | м² | 3,20 | 6 935,17 | 22 192,54 | 3,20 | 22 192,54 |  |  |
| 14.39 | Установка щитков дорожных знаков индивидуального проектирования на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 6.10.1 "Указатель направлений" "ПЛОСКОВО 1,0" 2,814 х 0,468 (площадь щита 1,32 кв.м) | м² | 2,64 | 6 935,17 | 18 308,85 | 2,64 | 18 308,85 |  |  |
| 14.40 | Установка щитков дорожных знаков индивидуального проектирования на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 6.10.1 "Указатель направлений" "НЕКРАСОВО 0,1" 2,814 х 0,468 (площадь щита 1,32 кв.м) | м² | 2,64 | 6 935,17 | 18 308,85 | 2,64 | 18 308,85 |  |  |
| 14.41 | Установка щитков дорожных знаков индивидуального проектирования на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 6.10.1 "Указатель направлений" "БАКШИНО 1,3" 2,414 х 0,468 (площадь щита 1,13 кв.м) | м² | 2,26 | 6 935,17 | 15 673,48 | 2,26 | 15 673,48 |  |  |
| 14.42 | Установка щитков дорожных знаков индивидуального проектирования на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 6.11 "Наименование объекта" "р. ШУЙКА" 1,496 х 0,368 (площадь щита 0,55 кв.м) | м² | 1,10 | 6 935,17 | 7 628,69 | 1,10 | 7 628,69 |  |  |
| 14.43 | Установка щитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 6.13 "Километровый знак" двухсторонние (размер щита, мм 200*300) | шт | 11,00 | 1 005,37 | 11 059,07 | 11,00 | 11 059,07 |  |  |
| 14.43а | Установка щитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 6.22."Фотовидеофиксация" (размер щита, мм 700*350) | шт | 10,00 | 1 345,03 | 13 450,30 |  |  | 10,00 | 13 450,30 |
| 14.44 | Установка щитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 7.2 "Больница" (размер щита, мм 1050*700) | шт | 2,00 | 4 021,30 | 8 042,60 | 2,00 | 8 042,60 |  |  |
| 14.45 | Установка щитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 7.3 "Автозаправочная станция" (размер щита, мм 1050*700) | шт | 4,00 | 4 021,30 | 16 085,20 | 4,00 | 16 085,20 |  |  |
| 14.46 | Установка щитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 7.12 "Пост ДПС" (размер щита, мм 1050*700) | шт | 0,00 | 4 021,30 | 0,00 |  |  |  |  |
| 14.47 | Установка щитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 7.13 "Полиция" (размер щита, мм 1050*700) | шт | 2,00 | 4 021,30 | 8 042,60 | 2,00 | 8 042,60 |  |  |
| 14.47а | Установка щитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 8.1.1 "Расстояние до объекта" (размер щита, мм 700*350) | шт | 3,00 | 1 345,03 | 4 035,09 |  |  | 3,00 | 4 035,09 |
| 14.48 | Установка щитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 8.2.1 "Зона действия" (размер щита, мм 700*350) | шт | 2,00 | 1 345,03 | 2 690,06 | 2,00 | 2 690,06 |  |  |
| 14.49 | Установка щитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 8.2.5 и 8.2.6 "Зона действия" (размер щита, мм 350*700) | шт | 2,00 | 1 345,03 | 2 690,06 | 2,00 | 2 690,06 |  |  |
| 14.50 | Установка щитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 8.3.2 "Направление действия" (размер щита, мм 700*350) | шт | 0,00 | 1 345,03 | 0,00 |  |  |  |  |
| 14.51 | Установка щитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 8.22.1 (8.22.2) "Препятствие" (чёрно-белый) (размер щита, мм 500*1700) | шт | 0,00 | 5 962,30 | 0,00 |  |  |  |  |
| 14.52 | Установка щитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 8.22.3 "Препятствие" (красно-белый) (размер щита, мм 500*1700) | шт | 1,00 | 5 962,30 | 5 962,30 | 1,00 | 5 962,30 |  |  |
| 14.53 | Установка дорожных сигнальных столбиков типа С3 | 100 шт | 0,54 | 43 381,50 | 23 426,01 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 23 426,01 |
|  | ИТОГО по разделу 14: |  |  |  | 6 183 336,54 |  | 6 012 853,22 |  | 170 483,32 |
| Раздел 15. Нанесение дорожной разметки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Разметка проезжей части термопластиком со стекломикрошариками сплошной линией шириной 0,1 м (разметка 1.1, 1.2.1) | 100 м² | 27,180 | 86 426,21 | 2 349 064,39 | 22,86 | 1 975 703,16 | 4,320 | 373 361,23 |
| 15.2 | Разметка проезжей части термопластиком со стекломикрошариками пунктирной линией (шаг 1:3) шириной 0,1 м (разметка 1.5) | 100 м² | 0,52 | 94 834,87 | 49 314,13 | 0,52 | 49 314,12 | 0,00 | 0,01 |
| 15.3 | Разметка проезжей части термопластиком со стекломикрошариками пунктирной линией (шаг 3:1) шириной 0,1 м (разметка 1.6) | 100 м² | 1,250 | 86 625,03 | 108 281,29 | 1,25 | 108 281,29 | 0,000 | 0,00 |
| 15.4 | Разметка проезжей части термопластиком со стекломикрошариками пунктирной линией (шаг 1:1) шириной 0,1 м (разметка 1.7) | 100 м² | 1,2000 | 88 642,40 | 106 370,88 | 0,4724 | 41 874,66 | 0,7276 | 64 496,22 |
| 15.5 | Разметка проезжей части термопластиком со стекломикрошариками (разметка 1.11), сочетание сплошной линии к прерывистой линии (шаг 3:1) - сплошная - прерывистая | 100 м² | 0,944 | 86 426,23 | 81 586,36 | 0,47 | 40 620,33 | 0,474 | 40 966,03 |
|  |  | 100 м² | 0,7055 | 86 624,99 | 61 113,93 | 0,43 | 37 248,75 | 0,2755 | 23 865,18 |
| 15.6 | Разметка проезжей части термопластиком со стекломикрошариками сплошной линией шириной 0,4 м (разметка 1.12) | 10 м² | 2,60 | 26 934,10 | 70 028,66 | 0,00 | 0,00 | 2,60 | 70 028,66 |
| 15.7 | Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком со светоотражающими элементами вручную с применением трафаретной самоклеющейся ленты (разметка 1.13) | 10 м² | 0,000 | 19 846,47 | 0,00 |  |  |  |  |
| 15.8 | Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком со светоотражающими элементами вручную с применением трафаретной самоклеющейся ленты (разметка 1.14.1), пластик белый | 10 м² | 23,04 | 40 555,74 | 934 404,25 | 0,00 | 0,00 | 23,04 | 934 404,25 |
| 15.9 | Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком со светоотражающими элементами вручную с применением трафаретной самоклеющейся ленты (разметка 1.14.1), пластик желтый | 10 м² | 0,00 | 41 961,28 | 0,00 |  |  |  |  |
| 15.10 | Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком со светоотражающими элементами вручную с применением трафаретной самоклеющейся ленты (разметка 1.16.1) | 10 м² | 0,00 | 35 876,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 15.11 | Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком со светоотражающими элементами вручную с применением трафаретной самоклеющейся ленты (разметка 1.16.2) | 10 м² | 0,00 | 35 876,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 15.12 | Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком со светоотражающими элементами вручную с применением трафаретной самоклеющейся ленты (разметка 1.17), пластик желтый | 10 м² | 3,064 | 21 273,14 | 65 180,90 | 0,000 | 0,00 | 3,064 | 65 180,90 |
| 15.13 | Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком со светоотражающими элементами вручную с применением трафаретной самоклеющейся ленты (разметка 1.25) | 10 м² | 9,136 | 19 846,52 | 181 317,81 | 0,000 | 0,00 | 9,136 | 181 317,81 |
| 15.14 | Нанесение линий вертикальной разметки холодным пластиком со светоотражающими элементами вручную с применением трафаретной самоклеющейся ленты (разметка 2.1.1-2.1.3) | 10 м² | 0,00 | 19 846,51 | 0,00 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по разделу 15: |  |  |  | 4 006 662,60 |  | 2 253 042,31 |  | 1 753 620,29 |
| Раздел 16. Работы по восстановлению искуственных неровностей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Нарезка штрабы в асфальтобетонном дорожного покрытии методом холодного фрезерования на глубину 5 см, фрезой шириной 1 метр | 100 м³ | 2,63 | 10 613,53 | 27 919,95 | 2,24 | 23 774,31 | 0,39 | 4 145,64 |
| 16.2 | Прямая транспортировка отфрезерованного материала на среднее расстояние до 8 км во временный конус (без погрузки) и обратная транспортировка гранулята для использования в работе на среднее расстояние до 8 км с погрузкой (общее расстояние транспортировки груза до 16 км) | т | 24,901 | 343,13 | 8 544,28 | 22,40 | 7 686,11 | 2,501 | 858,17 |
| 16.3 | Розлив битумной эмульсии ЭБДК Б по ГОСТ Р 58952.1-2020, расход битумной эмульсии - 0,3 л/м² | т | 0,26 | 23 493,04 | 6 108,19 | 0,2184 | 5 130,88 | 0,0416 | 977,31 |
| 16.4 | Устройство выравнивающих слоев (восстановление ИН трапециевидного профиля, высотой 7 см, длиной 6,5 п.м.) из асфальтобетонной смеси типа А22Нн ГОСТ Р 58406.2-2020 (средняя толщина 7 см) (расход а/б смеси - 95,83 т/1000 м²) | 100 т | 1,45389 | 823 740,68 | 1 197 628,34 | 1,2209288 | 1 005 728,72 | 0,23296 | 191 899,62 |
|  | ИТОГО по разделу 16: |  |  |  | 1 240 200,76 |  | 1 042 320,02 |  | 197 880,74 |
| Раздел 17. Водоотвод с проезжей части |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Восстановление продольного прикромочного железобетонного лотка из блоков Б-1-20-50 на щебеночной подготовке М800 фракции 20-40 мм, толщиной 10 см, под лотки, бетонные площадки и блоки | 10 м³ | 29,50 | 136 481,14 | 4 026 193,63 |  |  | 29,50000 | 4 026 193,63 |
| 17.2 | Блок Б-1-20-50 | шт | 2845,00 | 1 902,99 | 5 414 006,55 |  |  | 2845,00000 | 5 414 006,55 |
| 17.3 | Восстановление железобетонного телескопического лотка по откосу насыпи из блоков Б-6 | 1 м³ | 1,344 | 88 115,27 | 118 426,92 |  |  | 1,34400 | 118 426,92 |
| 17.4 | Восстановление призмы гашения на спуске с водосбросного лотка из щебня М800 фракции 20-40 мм, толщиной 0,2 м | 100 м³ | 0,336 | 427 775,27 | 143 732,49 |  |  | 0,33600 | 143 732,49 |
|  | ИТОГО по разделу 17: |  |  |  | 9 702 359,59 |  | 0,00 |  | 9 702 359,59 |
| Раздел 18. Ремонт водопропускных труб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | Прочистка тела трубы от наноса грунта вручную с перемещением бульдозером на 30 м, группа грунтов 2 | м³ | 75,00 | 6 365,67 | 477 425,25 | 75,00 | 477 425,25 | 0,00000 | 0,00 |
| 18.2 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м³, с перемещением бульдозером на 30 м, группа грунтов 2 | 1000 м³ | 0,25 | 97 214,36 | 24 303,59 | 0,25 | 24 303,59 | 0,00000 | 0,00 |
| 18.3 | Нанесение защитного слоя по существующим трубам и оголовкам известково-цементным раствором М150 толщиной 0,02 м | 100 м² | 0,3369 | 43 855,98 | 14 775,08 | 0,3369 | 14 775,08 | 0,00000 | 0,00 |
| 18.4 | Земляные работы (разработка грунта 2 группы экскаватором емкостью ковша 0,65 м³ с перемещением бульдозером на 30 м и разравниванием) | 1000 м³ | 0,01365 | 106 279,12 | 1 450,71 | 0,01365 | 1 450,71 | 0,00000 | 0,00 |
| 18.5 | Мощение камнем (h=0,16 м) по слою щебня М800 фр.20-40 мм (h=0,1 м) на цементном растворе толщиной 0,02 м | 100 м² | 0,525 | 189 646,67 | 99 564,50 | 0,525 | 99 564,50 | 0,00000 | 0,00 |
| 18.6 | Устройство упоров из камня | 100 м | 0,236 | 283 926,19 | 67 006,58 | 0,236 | 67 006,58 | 0,00000 | 0,00 |
| 18.7 | Земляные работы (разработка грунта 2 группы экскаватором емкостью ковша 0,65 м³ с перемещением бульдозером на 30 м и разравниванием) | 1000 м³ | 0,324 | 10 627,96 | 3 443,46 | 0,324 | 3 443,46 | 0,00000 | 0,00 |
| 18.8 | Укрепление русел на входе водопропускных труб матрацами РЕНО 3х2 м h=0,17 (щебень М1000 фр.70-120 мм), щебеночная подготовка М800 фракции 20-40 мм h=10 см | 10 м² | 12,00 | 111 871,03 | 1 342 452,34 | 12,00 | 1 342 452,34 | 0,00000 | 0,00 |
| 18.9 | Земляные работы (разработка грунта 2 группы экскаватором емкостью ковша 0,65 м³ с перемещением бульдозером на 30 м и разравниванием) | 1000 м³ | 0,0356640 | 106 280,27 | 3 790,38 | 0,03122 | 3 318,07 | 0,0044440 | 472,31 |
| 18.10 | Укрепление конца русел водопропускных труб на выходе матрацами РЕНО 3х2 м h=0,17 (щебень М1000 фр.70-120 мм), щебеночная подготовка М800 фракции 20-40 мм h=10 см | 10 м² | 12,00 | 111 871,03 | 1 342 452,34 | 10,80 | 1 208 207,11 | 1,20000 | 134 245,23 |
| 18.11 | Щебеночная подушка под каменную наброску на выходе М800 фракции 20-40 мм h=10 см | 100 м³ | 0,0140 | 530 616,43 | 7 428,63 | 0,0108 | 5 730,66 | 0,00320 | 1 697,97 |
| 18.12 | Каменная наброска на выходе (валуны, глыбы) d=200-300 мм, h max=1000 мм | 100 м³ | 0,018386 | 444 771,28 | 8 177,56 | 0,0169 | 7 516,63 | 0,001486 | 660,93 |
|  | ИТОГО по разделу 18: |  |  |  | 3 392 270,42 |  | 3 255 193,98 |  | 137 076,44 |
| Раздел 19. Работы по восстановлению разрушенных элементов водопропускных труб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | Демонтаж звеньев водопропускных железобетонных труб диаметром 1,0 м, с погрузкой и транспортировкой на среднее расстояние до 16 км | м³ | 6,30 | 23 273,64 | 146 623,95 |  |  | 6,30 | 146 623,95 |
| 19.2 | Разработка грунта под тело и оголовки труб, с погрузкой и транспортировкой на среднее расстояние до 16 км | 1000 м³ | 0,13273 | 365 932,13 | 48 570,17 |  |  | 0,13273 | 48 570,17 |
| 19.3 | Восстановление щебеночной подготовки из щебня фракции 20-40 мм (М 800) (толщиной 0,2 м) | 100 м³ | 0,0592 | 571 152,51 | 33 812,23 |  |  | 0,0592 | 33 812,23 |
| 19.4 | Восстановление звеньев (ТС 100.30-2) водопропускных железобетонных труб автокранами диаметр 1,0 м (длина звена 3,122 м) | м³ | 7,28 | 29 008,11 | 211 179,05 |  |  | 7,28 | 211 179,05 |
| 19.5 | Звено ТС 100.30-2 (длина звена 3,122 м) | м | 17,50 | 8 397,14 | 146 949,95 |  |  | 17,50 | 146 949,95 |
| 19.6 | Восстановление сборного железобетонного фундамента (Ф 20.1) для водопропускных железобетонных труб автокранами d=1,0 м | м³ | 2,64 | 5 928,95 | 15 652,42 |  |  | 2,64 | 15 652,42 |
| 19.7 | Блок фундамента Ф 20.1 | шт | 6,00 | 15 021,55 | 90 129,30 |  |  | 6,00 | 90 129,30 |
| 19.8 | Монолитный бетон фундамента (заполнение между блоками фундамента), бетон В20, F200, W6 | м³ | 0,74 | 6 112,09 | 4 522,94 |  |  | 0,74 | 4 522,94 |
| 19.9 | Восстановление разрушенных оголовков и откосных крыльев круглых водопропускных труб d=1,0 м | м³ | 6,50 | 7 768,95 | 50 498,17 |  |  | 6,50 | 50 498,17 |
| 19.10 | Оголовок П 10.15 | шт | 2,00 | 31 087,44 | 62 174,88 |  |  | 2,00 | 62 174,88 |
| 19.11 | Откосные стенки СТ 4 л (п) | шт | 4,00 | 19 593,40 | 78 373,60 |  |  | 4,00 | 78 373,60 |
| 19.12 | Устройство обмазочной гидроизоляции для труб в 2 слоя. Марка мастики МБР-75 или аналог с расходом 3 кг на м² при устройстве в один слой (звенья и оголовки) | 100 м² | 1,1894 | 138 579,73 | 164 826,73 |  |  | 1,1894 | 164 826,73 |
| 19.13 | Устройство оклеечной гидроизоляции для труб в 2 слоя из ткани стеклянной изоляционной И-200, толщиной 0,2 мм (или аналог; звенья и оголовки) | 100 м² | 0,4972 | 200 645,70 | 99 761,04 |  |  | 0,4972 | 99 761,04 |
| 19.14 | Засыпка котлована трубы песком природным мелким для строительных работ (Кф ≥ 1 м/сут) | 1000 м³ | 0,13273 | 897 842,25 | 119 170,60 |  |  | 0,13273 | 119 170,60 |
| 19.15 | Восстановление слоя основания из щебня М800 фракции 40-70 мм, средней толщиной 0,25 м, с расклинцовкой щебнем М800 фракции 5-20 мм (расход 25 м³ на 1000 м²) | 1000 м² | 0,04015 | 1 055 883,58 | 42 393,73 |  |  | 0,04015 | 42 393,73 |
| 19.16 | Укрепление откосов на входе, бетон В20, F200, W6, h=10 см, щебеночная подготовка М800 фракции 20-40 мм h=10 см | 100 м² | 0,0855 | 185 393,46 | 15 851,14 |  |  | 0,0855 | 15 851,14 |
| 19.17 | Арматура 6-A-I (A240) по ГОСТ 5781-82 | т | 0,01881 | 74 069,70 | 1 393,25 |  |  | 0,01881 | 1 393,25 |
| 19.18 | Укрепление откосов на выходе, бетон В20, F200, W6, h=10 см, щебеночная подготовка М800 фракции 20-40 мм h=10 см | 100 м² | 0,0262 | 185 393,45 | 4 857,31 |  |  | 0,0262 | 4 857,31 |
| 19.19 | Арматура 6-A-I (A240) по ГОСТ 5781-82 | т | 0,0058 | 74 069,70 | 429,60 |  |  | 0,0058 | 429,60 |
| 19.20 | Укрепление русла на входе, бетон В20, F200, W6, h=10 см, щебеночная подготовка М800 фракции 20-40 мм h=10 см | 100 м² | 0,1799 | 175 935,88 | 31 650,86 |  |  | 0,1799 | 31 650,86 |
| 19.21 | Арматура 6-A-I (A240) по ГОСТ 5781-82 | т | 0,03958 | 74 069,74 | 2 931,68 |  |  | 0,03958 | 2 931,68 |
| 19.22 | Устройство упоров на выходе, бетон В20, F200, W6, h=10 см | 100 м | 0,02450 | 384 833,63 | 9 428,42 |  |  | 0,02450 | 9 428,42 |
| 19.23 | Укрепление русла на выходе, бетон В20, F200, W6, h=10 см, щебеночная подготовка М800 фракции 20-40 мм h=10 см | 100 м² | 0,1099 | 175 935,93 | 19 335,36 |  |  | 0,1099 | 19 335,36 |
| 19.24 | Арматура 6-A-I (A240) по ГОСТ 5781-82 | т | 0,02418 | 74 069,47 | 1 791,00 |  |  | 0,02418 | 1 791,00 |
| 19.25 | Устройство упоров на выходе, бетон В20, F200, W6, h=10 см | 100 м | 0,014 | 384 833,81 | 5 387,67 |  |  | 0,014 | 5 387,67 |
| 19.26 | Разработка грунта для устройства каменной наброски на выходе, с погрузкой и транспортировкой на 16 км | 1000 м³ | 0,0022 | 365 931,82 | 805,05 |  |  | 0,0022 | 805,05 |
| 19.27 | Щебеночная подушка под каменную наброску на выходе М800 фракции 20-40 мм h=10 см | 100 м³ | 0,0028 | 530 614,29 | 1 485,72 |  |  | 0,0028 | 1 485,72 |
| 19.28 | Каменная наброска на выходе (валуны, глыбы) d=200-300 мм, h max=1000 мм | 100 м³ | 0,0040 | 7 779 957,52 | 31 119,83 |  |  | 0,0040 | 31 119,83 |
|  | ИТОГО по разделу 19: |  |  |  | 1 441 105,65 |  | 0,00 |  | 1 441 105,65 |
|  | ИТОГО по разделам 1-19: |  |  |  | 255 157 555,84 |  | 208 164 646,24 |  | 46 992 909,60 |
|  | Итого в ценах соответствующих лет (ИИ*=1,04050001367) |  |  |  | 265 491 440,34 |  | 216 595 317,26 |  | 48 896 123,08 |
|  | Итого с понижающим К=0,899997628394978 |  |  |  | 238 941 666,67 |  | 194 935 271,87 |  | 44 006 394,80 |
|  | НДС -20% |  |  |  | 47 788 333,33 |  | 38 987 054,37 |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ с НДС 20%: |  |  |  | 286 730 000,00 |  | 233 922 326,24 |  |  |
|  | ИТОГО без НДС с понижающим коэффициентом в пределах увеличения ставки НДС до 22% (Коэф=1,2/1,22) |  |  |  |  |  |  |  | 43 284 978,49 |
|  | НДС -22% |  |  |  |  |  |  |  | 9 522 695,27 |
|  | ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ с НДС 22%: |  |  |  |  |  |  |  | 52 807 673,76 |

| ЗАКАЗЧИК Заместитель директора, руководитель контрактной службы ГКУ «Дирекция ТДФ» | ПОДРЯДЧИК Генеральный директор ООО «БАУ» |
| --- | --- |
| ________________И.Н. Кабыркина м.п. | ______________ А.В.Мараховский м.п. |

Дополнительное соглашение № 8 # к государственному контракту № 26/2024-Р от 03.09.2024 # на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения Прудово - Рамешки - Заручье Рамешковского муниципального округа Тверской области

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Председателя

Правительства Тверской области

________________________М.И. Подтихова

Министр транспорта Тверской области

________________________А.Б. Роднянский

Директор  ГКУ «Дирекция ТДФ»

__________________________К.С. Афиногентов

| ГКУ «Дирекция ТДФ» | Подпись | ФИО |
| --- | --- | --- |
| Заместитель директора, руководитель контрактной службы |  | Кабыркина И.Н. |
| Главный инженер |  | Чурсанов А.С. |
| Начальник отдела ценообразования, контрактов и торгов |  | Трегубова А.Ю. |
| И.о. главного бухгалтера, Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности |  | Никифорова Н.В. |
| Начальник производственного отдела |  | Гаджиев А.М. |
| Начальник юридического отдела |  | Кнышев М.В. |
| Начальник планово-экономического отдела |  | Цветкова М.А. |

Кислова Валентина Сергеевна, 34-60-44