Государственное казенное учреждение Тверской области
«Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»

П Р О Т О К О Л
технического совещания

| г. Тверь «___» ____________ 2026 г. | № 1/2 |
| --- | --- |

Объект: Выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети г. Торжок Торжокского муниципального округа Тверской области, Ремонт Калининского шоссе (участок от д.16Д по Калининскому шоссе до д. 38А по Калининскому шоссе)Основание: Государственный контракт № 33-1/2025-Р от 13.10.2025 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

| Организация, должность | ФИО |
| --- | --- |
| ГКУ «Дирекция ТДФ», Главный инженер (Председатель) | Чурсанов А.С. |
| ГКУ «Дирекция ТДФ», Начальник отдела строительства (Секретарь) | Артемьев Б.Г. |
| ГКУ «Дирекция ТДФ», Начальник производственного отдела | Гаджиев А.М. |
| Директор ГУП «Торжокское ДРСУ» | Цатурян А.В. |

1. ХОД СОВЕЩАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ СТОРОН

| Пункт повестки / Вопрос | Содержание обсуждения, позиции сторон и обоснование |
| --- | --- |
| Вопрос № 1: Раздел 2.1. Работы, выполняемые на основной проезжей части, участки с изношенным асфальтобетонным покрытием | Заслушали (Куратор): Артемьев Б.Г. В процессе исполнения Контракта произведено уточнение фактически выполненных работ. Заслушали (Представитель подрядчика): Цатурян А.В. Позиция Подрядчика: Для более точного расчета объемов работ и затрат, объединенных в комплекс работ и учтенных в смете контракта отдельной строкой, необходимо их разукрупнить и детализировать. Вместо п.2.1.2 согласовать применение позиций п. 2.1.2.1, п 2.1.2.2 согласно ЛС 02-01-02 п. 2, 3, 4 |
| Вопрос № 2: Раздел 2.2. Съезды и парковочные карманы с изношенным асфальтобетонным покрытием | Заслушали (Куратор): Артемьев Б.Г. В процессе исполнения Контракта произведено уточнение фактически выполненных работ. Заслушали (Представитель подрядчика): Цатурян А.В. Позиция Подрядчика: Для более точного расчета объемов работ и затрат, объединенных в комплекс работ и учтенных в смете контракта отдельной строкой, необходимо их разукрупнить и детализировать. Вместо п.2.2.2 согласовать применение позиций п. 2.2.2.1, п. 2.2.2.2 согласно ЛС 02-01-02 п. 10, 11,12 |
| Вопрос № 3: Раздел 2.3. Ремонт посадочных площадок на автобусных остановках | Заслушали (Куратор): Артемьев Б.Г. В процессе исполнения Контракта произведено уточнение фактически выполненных работ. Заслушали (Представитель подрядчика): Цатурян А.В. Позиция Подрядчика: Покрытие посадочной площадки в нормативном состоянии (нет просадок, трещин, разрушений), технически и экономически менять его целиком не целесообразно. Возможно ограничиться установкой автопавильона и вертикальной разметкой 2.7. |
| Вопрос № 4: Раздел 2.4. Регулирование люков колодцев | Заслушали (Куратор): Артемьев Б.Г. В процессе исполнения Контракта произведено уточнение фактически выполненных работ. Заслушали (Представитель подрядчика): Цатурян А.В. Позиция Подрядчика: Для более точного расчета объемов работ и затрат, объединенных в комплекс работ и учтенных в смете контракта отдельной строкой, необходимо их разукрупнить и детализировать. Вместо п.2.4.1, 2.4.2, 2.4.5 согласовать применение позиций п. 2.4.1.1, п.2.4.1.2, п.2.4.1.3, п.2.4.2.1, п.2.4.2.2, п.2.4.5.1, п.2.4.5.2, 2.4.5.3, 2.4.5.4, 2.4.5.5, 2.4.5.6 согласно ЛС 02-01-2 п. 36-40, п. 44-46 |
| Вопрос № 5: Раздел 5.5. Восстановление дорожных знаков, обустройства | Заслушали (Куратор): Артемьев Б.Г. В процессе исполнения Контракта произведено уточнение фактически выполненных работ. Заслушали (Представитель подрядчика): Цатурян А.В. Позиция Подрядчика: Для обеспечения безопасности дорожного движения необходимо установить дорожные знаки. В ведомости Объемов и стоимости работ данный раздел отсутствует. Согласовать применение позиций 2.5.15, 2.5.16 Согласно сметы ЛС 02-01-01 п.64, ЛС 02-01-03 п.64 |
| Вопрос № 6: Раздел 2.8. Работы, выполняемые на проезжей части моста через р. Тверца (ул. Карла Маркса) | Заслушали (Куратор): Артемьев Б.Г. В процессе исполнения Контракта произведено уточнение фактически выполненных работ. Заслушали (Представитель подрядчика): Цатурян А.В. Позиция Подрядчика: Деформационный шов закрытого типа (с мастичным заполнением) в нормативном состоянии, обеспечивает герметичность, зазоров между мастикой и кромками покрытия не обнаружено, целостность других элементов (компенсатора, окаймления) не нарушена. Замена конструкции не целесообразна. |
| Вопрос № 7: Перераспределение объемов работ | Заслушали (Куратор): Артемьев Б.Г. В процессе исполнения Контракта произведено уточнение фактически выполненных работ. Заслушали (Представитель подрядчика): Цатурян А.В. Позиция Подрядчика: В процессе производства работ и по итоговым результатам их окончания имеется перераспределение объемов работ в связи с их уточнением при подготовке исполнительной документации. В связи с обеспечением всех требований технического задания, полноты выполнения работ по объекту в рамках действующего Контракта (в том числе обеспечением полноты выполнения всех технических решений) ГУП «Торжокское ДРСУ» просит утвердить корректировку объемов работ, отраженных в ведомости отпавших и дополнительных работ (Сопоставительной ведомости) для дальнейшего подписания сторонами дополнительного соглашения и оплаты фактически выполненных работ |

2. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ (МАТРИЦА КОНТРОЛЯ)

| № | Конкретное решение / Поручение | Ответственный | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Согласовать применение позиций на работы, выполняемые на основной проезжей части, участки с изношенным асфальтобетонным покрытием. | Подрядчик |  |
| 2. | Согласовать применение позиций на работы, выполняемые на съездах и парковочных карманах с изношенным асфальтобетонным покрытием. | Подрядчик |  |
| 3. | Согласовать применение позиций по Ремонту посадочных площадок на автобусных остановках | Подрядчик |  |
| 4 | Согласовать применение позиций по регулированию люков колодцев | Подрядчик |  |
| 5 | Согласовать применение позиций по Восстановлению дорожных знаков, обустройства | Подрядчик |  |
| 6 | Согласовать отпавшие работы по ремонту проезжей части моста через р. Тверца (ул. Карла Маркса) | Подрядчик |  |
| 7 | Утвердить корректировку (уточнение) объема работ в соответствии с Сопоставительной ведомостью | Подрядчик |  |

ПОДПИСИ СТОРОН:

| Председатель комиссии: Главный инженер ГКУ «Дирекция ТДФ» | _______________ | А.С. Чурсанов |
| --- | --- | --- |
| Секретарь комиссии: Начальник отдела строительства ГКУ «Дирекция ТДФ» | _______________ | Б.Г. Артемьев |
| Член комиссии: Начальник Производственного отдела ГКУ «Дирекция ТДФ» | _______________ | А.М. Гаджиев |
| Директор ГУП «Торжокское ДРСУ» | ________________ | А.А.Цатурян |

ЛИСТ ВНУТРЕННЕГО СОГЛАСОВАНИЯ ПРОТОКОЛА

(Визируется сотрудниками, чьи зоны ответственности затронуты в решениях)

| Должность | ФИО | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| Начальник юридического отдела ГКУ «Дирекция ТДФ» | Кнышев М.В. |  |  |
| Главный специалист отдела строительства ГКУ «Дирекция ТДФ» | Собянин Е.А. |  |  |
| Начальник планово-экономического отдела ГКУ «Дирекция ТДФ» | Цветкова М.А. |  |  |