Государственное казенное учреждение Тверской области
«Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»

П Р О Т О К О Л
технического совещания

| г. Тверь «___» ____________ 2026 г. | № 1/10 |
| --- | --- |

Объект: Выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети г. Торжок Торжокского муниципального округа Тверской области, Ленинградское шоссе (участок от ул. Дзержинского до М-10 «Россия»)

Основание: Государственный контракт № 33-1/2025-Р от 13.10.2025 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

| Организация, должность | ФИО |
| --- | --- |
| ГКУ «Дирекция ТДФ», Главный инженер (Председатель) | Чурсанов А.С. |
| ГКУ «Дирекция ТДФ», Начальник отдела строительства (Секретарь) | Артемьев Б.Г. |
| ГКУ «Дирекция ТДФ», Начальник производственного отдела | Гаджиев А.М. |
| Директор ГУП «Торжокское ДРСУ» | Цатурян А.В. |
| АО «Лихославльавтодор», Генеральный директор | Исебиа Т.З. |

1. ХОД СОВЕЩАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ СТОРОН

| Пункт повестки / Вопрос | Содержание обсуждения, позиции сторон и обоснование |
| --- | --- |
| Вопрос № 1: Раздел 10.7. Подготовительные работы – расчистка площадей от растительности. | Заслушали (Куратор): Артемьев Б.Г. В процессе исполнения Контракта произведено уточнение фактически выполненных работ. Заслушали (Представитель субподрядчика и подрядчика): Исебиа Т.З., Цатурян А.В. Позиция Подрядчика: При расчистке полосы отвода предлагается применить технологию мульчирования. Пункт 7 статьи 95 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г. допускает возможность выполнения работы, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которой является улучшенным по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. Мнения членов комиссии: члены комиссии ознакомились с результатами обследования и подтвердили необходимость применения технологию мульчирования. |
| Вопрос № 2: Раздел 10.5. Ремонт изношенных пешеходных дорожек и тротуаров с асфальтобетонным покрытием. | Заслушали (Куратор): Артемьев Б.Г. В процессе исполнения Контракта произведено уточнение фактически выполненных работ. Заслушали (Представитель субподрядчика и подрядчика): Исебиа Т.З., Цатурян А.В. Позиция Подрядчика: По Ленинградскому шоссе от пересечения с ул. Чехова до поворота к д. № 46 А, необходимость выполнения работ на данном участке отсутствует По письму от Администрации муниципального образования городской округ город Торжок Тверской области № 01-33/1851 от 02.04.2026 г. необходим ремонт участка тротуара по Ленинградскому шоссе от д. 46В до д. 52А. Мнения членов комиссии: члены комиссии ознакомились с результатами обследования и подтвердили необходимость ремонт участка тротуара по Ленинградскому шоссе от д. 46В до д. 52А. |
| Вопрос № 3: Раздел 10.8. Регулирование люков колодцев. | Заслушали (Куратор): Артемьев Б.Г. В процессе исполнения Контракта произведено уточнение фактически выполненных работ. Заслушали (Представитель субподрядчика и подрядчика): Исебиа Т.З., Цатурян А.В. Позиция Подрядчика: Для более точного расчета объемов работ и затрат, объединенных в комплекс работ и учтенных в смете контракта отдельной строкой, необходимо их разукрупнить и детализировать. Вместо п.10.8.1, 10.8.2 и 10.8.5, согласовать применение позиций п. 10.8.1.1, п. 10.8.1.2, п.10.8.1.3, п. 10.8.2.1, п. 10.8.2.2, п. 10.8.5.1, 10.8.5.2, 10.8.5.3,10.8.5.4 и 10.8.5.5, согласно ЛС02-10-01 п.103, 104, 105, 106, 107, 111.1, 112, 112.1, 112.2, 113 Мнения членов комиссии: члены комиссии ознакомились с результатами обследования и подтвердили необходимость разукомплектования и детализирования п.10.8.1, 10.8.2 и 10.8.5, ведомости объемов работ. |
| Вопрос 4: Раздел 10.11. Восстановление дорожных знаков, обустройства | Заслушали (Куратор): Артемьев Б.Г. В процессе исполнения Контракта произведено уточнение фактически выполненных работ. Заслушали (Представитель субподрядчика и подрядчика): Исебиа Т.З., Цатурян А.В. Позиция Подрядчика: Для более точного расчета объемов работ и затрат, учтенных в смете контракта отдельной строкой, необходимо ед. измерения п.10.11.3 по установке стоек дорожных знаков в 100м3 заменить на ед. измерения в 100шт, согласно ЛС-02-10-01 п. 125, п. 126, п. 127 Мнения членов комиссии: члены комиссии ознакомились с результатами обследования и подтвердили необходимость замены ед. измерения п.10.11.3. на 100шт.в ведомости объемов работ. |
| Вопрос № 5: Раздел 10.12. Нанесение дорожной разметки. | Заслушали (Куратор): Артемьев Б.Г. В процессе исполнения Контракта произведено уточнение фактически выполненных работ. Заслушали (Представитель субподрядчика и подрядчика): Исебиа Т.З., Цатурян А.В. Позиция Подрядчика: В ведомости объемов и стоимости работ в разделе 10.12 п. 10.12.1, 10.12.2, 10.12.3. 10.12.4, 10.12.5 допущены опечатки в единицах измерения. На основании данного факта предлагаем в ведомости объёмов и стоимости работ внести исправление единиц измерения в соответствии с ЛС02-10-01 п.144, 145, 146, 147, 148, 149. В ведомости объемов и стоимости работ отсутствует разметка проезжей части холодным пластиком (разметка 1.25) Мнения членов комиссии: члены комиссии ознакомились с результатами обследования и подтвердили необходимость внесения изменения единиц измерения п. 10.12.1, 10.12.2, 10.12.3. 10.12.4, 10.12.5 ведомости объемов работ и согласовать нанесение разметки проезжей части холодным пластиком (разметка 1.25) согласно п. 10.12.7 |
| Вопрос № 6: Перераспределение объемов работ. | Заслушали (Куратор): Артемьев Б.Г. В процессе исполнения Контракта произведено уточнение фактически выполненных работ. Заслушали (Представитель субподрядчика и подрядчика): Исебиа Т.З., Цатурян А.В. Позиция Подрядчика: В процессе производства работ и по итоговым результатам их окончания имеется перераспределение объемов работ в связи с их уточнением при подготовке исполнительной документации. В связи с обеспечением всех требований технического задания, полноты выполнения работ по объекту в рамках действующего Контракта (в том числе обеспечением полноты выполнения всех технических решений) ГУП «Торжокское ДРСУ» просит утвердить корректировку объемов работ, отраженных в ведомости отпавших и дополнительных работ (Сопоставительной ведомости) для дальнейшего подписания сторонами дополнительного соглашения и оплаты фактически выполненных работ |

2. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ (МАТРИЦА КОНТРОЛЯ)

| № | Конкретное решение / Поручение | Ответственный | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Согласовать применение технологии мульчирования без изменения видов, объемов и стоимости работ по п.10.7.1 Раздела 10.7 на основании подписанной исполнительной документации и передать Заказчику сводную ведомость объемов и стоимости работ. | Подрядчик / ГКУ «Дирекция ТДФ» | На весь период |
| 2. | Согласовать произведение ремонта участка тротуара по Ленинградскому шоссе от д. 46В до д. 52А на основании подписанной исполнительной документации и передать Заказчику сводную ведомость объемов и стоимости работ. | Подрядчик / ГКУ «Дирекция ТДФ» | На весь период |
| 3. | Скорректировать объемы работ по регулированию люков колодцев по Государственному контракту с учетом разукрупнения и детализирования. п. 3.6.1, 3.6.2 и 3.6.5 на основании подписанной исполнительной документации и передать Заказчику сводную ведомость объемов и стоимости работ. | Подрядчик / ГКУ «Дирекция ТДФ» | На весь период |
| 4 | Согласовать замену ед. измерения п.10.11.3. по установке стоек дорожных знаков на 100шт. согласовать нанесение разметки проезжей части холодным пластиком (разметка 1.25) согласно п. 10.12.7 и передать Заказчику сводную ведомость объемов и стоимости работ. | Подрядчик / ГКУ «Дирекция ТДФ» | На весь период |
| 5. | Согласовать изменение единиц измерения по нанесению дорожной разметки п. 10.12.1, 10.12.2, 10.12.3. 10.12.4, 10.12.5, согласовать нанесение разметки проезжей части холодным пластиком (разметка 1.25) согласно п. 10.12.7 на основании подписанной исполнительной документации и передать Заказчику сводную ведомость объемов и стоимости работ. | Подрядчик / ГКУ «Дирекция ТДФ» | На весь период |
| 6 | Утвердить корректировку (уточнение) объема работ в соответствии с Сопоставительной ведомостью | Подрядчик |  |

Вносимые изменения не противоречат условиям Государственного контракта и не повлекут за собой увеличение его стоимости.

Приложения к протоколу: письмо от Администрации муниципального образования городского округа г. Торжок Тверской области № 01-33/1851 от 02.04.2026 г.

ПОДПИСИ СТОРОН:

| Председатель комиссии: Главный инженер ГКУ «Дирекция ТДФ» | _______________ | А.С. Чурсанов |
| --- | --- | --- |
| Секретарь комиссии: Начальник отдела строительства ГКУ «Дирекция ТДФ» | _______________ | Б.Г. Артемьев |
| Член комиссии: Начальник Производственного отдела ГКУ «Дирекция ТДФ» | _______________ | А.М. Гаджиев |
| Директор ГУП «Торжокское ДРСУ» | ________________ | А.А.Цатурян |
| Представитель Подрядчика: Генеральный директор | _______________ | Т.З. Исебиа |

ЛИСТ ВНУТРЕННЕГО СОГЛАСОВАНИЯ ПРОТОКОЛА

(Визируется сотрудниками, чьи зоны ответственности затронуты в решениях)

| Должность | ФИО | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| Начальник юридического отдела ГКУ «Дирекция ТДФ» | Кнышев М.В. |  |  |
| Главный специалист отдела строительства ГКУ «Дирекция ТДФ» | Собянин Е.А. |  |  |
| Начальник планово-экономического отдела ГКУ «Дирекция ТДФ» | Цветкова М.А. |  |  |