Государственное казенное учреждение Тверской области
«Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»

П Р О Т О К О Л
технического совещания

| г. Тверь «___» ____________ 2026 г. | № 1/11 |
| --- | --- |

Объект: Выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети г. Торжок Торжокского муниципального округа Тверской области, ул. Степана Разина (участок от ул. Садовая до ул. Дзержинского)

Основание: Государственный контракт № 33-1/2025-Р от 13.10.2025 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

| Организация, должность | ФИО |
| --- | --- |
| ГКУ «Дирекция ТДФ», Главный инженер (Председатель) | Чурсанов А.С. |
| ГКУ «Дирекция ТДФ», Начальник отдела строительства (Секретарь) | Артемьев Б.Г. |
| ГКУ «Дирекция ТДФ», Начальник производственного отдела | Гаджиев А.М. |
| Директор ГУП «Торжокское ДРСУ» | Цатурян А.В. |
| АО «Лихославльавтодор», Генеральный директор | Исебиа Т.З. |

1. ХОД СОВЕЩАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ СТОРОН

| Пункт повестки / Вопрос | Содержание обсуждения, позиции сторон и обоснование |
| --- | --- |
| Вопрос № 1: Раздел 11.1. Работы выполняемые на основной проезжей части. | Заслушали (Куратор): Артемьев Б.Г. В процессе исполнения Контракта произведено уточнение фактически выполненных работ. Заслушали (Представитель субподрядчика и подрядчика): Исебиа Т.З., Цатурян А.В. Позиция Подрядчика: Для более точного расчета объемов работ и затрат, объединенных в комплекс работ и учтенных в смете контракта отдельной строкой по прямой и обратной транспортировки разобранного материала необходимо их разукрупнить и детализировать. Вместо п.11.1.2 согласовать применение позиций п. 11.1.2.1 и 11.1.2.2, согласно ЛС02-01-11 п. 2.3.4 Мнения членов комиссии: члены комиссии ознакомились с результатами обследования и подтвердили необходимость разукомплектования и детализирования п.11.1.2 домости объемов работ |
| Вопрос № 2: Раздел 11.2. Съезды и парковочные карманы с изнощенным асфальтобетонным покрытием. | Заслушали (Куратор): Артемьев Б.Г. В процессе исполнения Контракта произведено уточнение фактически выполненных работ. Заслушали (Представитель субподрядчика и подрядчика): Исебиа Т.З., Цатурян А.В. Позиция Подрядчика: Для более точного расчета объемов работ и затрат, объединенных в комплекс работ и учтенных в смете контракта отдельной строкой по прямой и обратной транспортировки разобранного материала необходимо их разукрупнить и детализировать. Вместо п.11.2.2 согласовать применение позиций п. 11.2.2.1 и 11.2.2.2 согласно ЛС02-01-11 п. 10,11,12 Мнения членов комиссии: члены комиссии ознакомились с результатами обследования и подтвердили необходимость разукомплектования и детализирования п.11.2.2 домости объемов работ |
| Вопрос №3 Раздел 11.3. Ремонт разрушенного тротуара с покрытием из плитки | Заслушали (Куратор): Артемьев Б.Г. В процессе исполнения Контракта произведено уточнение фактически выполненных работ. Заслушали (Представитель субподрядчика и подрядчика): Исебиа Т.З., Цатурян А.В. Позиция Подрядчика: В ведомости объемов и стоимости работ в разделе 11.3.2 допущена опечатка в единице измерения по устройству корыта. На основании данного факта предлагаем в ведомости объёмов и стоимости работ внести исправление единиц измерения в соответствии с ЛС02-01-11 п.18- 1000м3 Мнения членов комиссии: члены комиссии ознакомились с результатами обследования и подтвердили необходимость внесения изменения единицы измерения п. 11.3.2 ведомости объемов работ |
| Вопрос № 4: Раздел 11.4. Ремонт посадочных площадок на автобусных остановках. | Заслушали (Куратор): Артемьев Б.Г. В процессе исполнения Контракта произведено уточнение фактически выполненных работ. Заслушали (Представитель субподрядчика и подрядчика): Исебиа Т.З., Цатурян А.В. Позиция Подрядчика: В ведомости объемов и стоимости работ в разделе 11.4.4 п. 11.4.5, 11.4.9-допущены опечатки в единицах измерения на устройство бортовых камней-п.м и и устройство основания из ЦПС смеси -100м2. На основании данного факта предлагаем в ведомости объёмов и стоимости работ внести исправление единиц измерения в п.11.4.4 и 11.4.5 -100п.м, п 11.4.9-тн в соответствии с ЛС02-01-11 п.37. п.38, п.45 Мнения членов комиссии: члены комиссии ознакомились с результатами обследования и подтвердили необходимость внесения изменения единиц измерения п. 11.4.4 п. 11.4.5 ведомости объемов работ |
| Вопрос № 5: Раздел 11.5. Подготовительные работы- расчистка площадей от растительности. | Заслушали (Куратор): Артемьев Б.Г. В процессе исполнения Контракта произведено уточнение фактически выполненных работ. Заслушали (Представитель субподрядчика и подрядчика): Исебиа Т.З., Цатурян А.В. Позиция Подрядчика: В ведомости объемов и стоимости работ в разделе 11.5.1 допущены опечатки в единицах измерения по валке деревьев-100га. На основании данного факта предлагаем в ведомости объёмов и стоимости работ внести исправление единиц измерения в соответствии с ЛС02-01-11 п.50- 100м3. Мнения членов комиссии: члены комиссии ознакомились с результатами обследования и подтвердили необходимость внесения изменения единиц измерения п. 11.5.1 ведомости объемов работ |
| Вопрос № 6: Раздел 11.6. Регулирование люков колодцев. | Заслушали (Куратор): Артемьев Б.Г. В процессе исполнения Контракта произведено уточнение фактически выполненных работ. Заслушали (Представитель субподрядчика и подрядчика): Исебиа Т.З., Цатурян А.В. Позиция Подрядчика: Для более точного расчета объемов работ и затрат, объединенных в комплекс работ и учтенных в смете контракта отдельной строкой, необходимо их разукрупнить и детализировать. Вместо п.11.6.1, 11.6.2 и 11.6.5, согласовать применение позиций п. 11.6.1.1, п. 11.6.1.2, п. 11.6.1.3, п. 11.6.2.1, п. 11.6.2.2, п. 11.6.5.1, 11.6.5.2, 11.6.5.3, 11.6.5.4 и 11.6.5.5. согласно ЛС 02-01-11 п 59, 60, 61,62, 63, 67.1, 68, 68.1, 68.2, 69 Мнения членов комиссии: члены комиссии ознакомились с результатами обследования и подтвердили необходимость разукомплектования и детализирования п.11.6.1, 11.6.2 и 11.6.5 ведомости объемов работ |
| Вопрос 7: Раздел 11.7. Восстановление дорожных знаков, обустройства | Заслушали (Куратор): Артемьев Б.Г. В процессе исполнения Контракта произведено уточнение фактически выполненных работ. Заслушали (Представитель субподрядчика и подрядчика): Исебиа Т.З., Цатурян А.В. Позиция Подрядчика: Для более точного расчета объемов работ и затрат, учтенных в смете контракта отдельной строкой, необходимо ед. измерения п.11.7.3 по установке стоек дорожных знаков в 100м3 заменить на ед. измерения в 100шт, согласно ЛС-02-01-11 п. 74, п. 75, п. 76 Мнения членов комиссии: члены комиссии ознакомились с результатами обследования и подтвердили необходимость замены ед. измерения п.11.7.3. на 100шт.в ведомости объемов работ. |
| Вопрос № 8: Раздел 11.8. Нанесение дорожной разметки. | Заслушали (Куратор): Артемьев Б.Г. В процессе исполнения Контракта произведено уточнение фактически выполненных работ. Заслушали (Представитель субподрядчика и подрядчика): Исебиа Т.З., Цатурян А.В. Позиция Подрядчика: В ведомости объемов и стоимости работ в разделе 11.8 допущены ошибка в подсчетах объемов работ. На основании данного факта предлагаем в ведомости объёмов и стоимости работ вместо 11.8.4 и 11.8.7 применить п. 11.8.4.1, п. 11.8.4.2, п. 11.8.7.1 согласно ЛС02-01-09 п,88, 89, 92 В ведомости объемов и стоимости работ отсутствует разметка проезжей термопластиком (разметка 1.5) Мнения членов комиссии: члены комиссии ознакомились с результатами обследования и подтвердили необходимость разукомплектования и детализирования п.11.8.4 и 11.8.7 ведомости объемов работ и применения разметки проезжей части термопластиком (разметка 1.5) применительно п. 4.11.2 по ул. Мира |
| Вопрос № 9: Перераспределение объемов работ. | Заслушали (Куратор): Артемьев Б.Г. В процессе исполнения Контракта произведено уточнение фактически выполненных работ. Заслушали (Представитель субподрядчика и подрядчика): Исебиа Т.З., Цатурян А.В. Позиция Подрядчика: В процессе производства работ и по итоговым результатам их окончания имеется перераспределение объемов работ в связи с их уточнением при подготовке исполнительной документации. В связи с обеспечением всех требований технического задания, полноты выполнения работ по объекту в рамках действующего Контракта (в том числе обеспечением полноты выполнения всех технических решений) ГУП «Торжокское ДРСУ» просит утвердить корректировку объемов работ, отраженных в ведомости отпавших и дополнительных работ (Сопоставительной ведомости) для дальнейшего подписания сторонами дополнительного соглашения и оплаты фактически выполненных работ |

2. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ (МАТРИЦА КОНТРОЛЯ)

| № | Конкретное решение / Поручение | Ответственный | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скорректировать объемы работ на основной проезжей части по Государственному контракту с учетом разукрупнения и детализирования. п.11.1.2 на основании подписанной исполнительной документации и передать Заказчику сводную ведомость объемов и стоимости работ | Подрядчик / ГКУ «Дирекция ТДФ» | На весь период |
| 2 | Скорректировать объемы работ на съездах по Государственному контракту с учетом разукрупнения и детализирования. п.11.1.2 на основании подписанной исполнительной документации и передать Заказчику сводную ведомость объемов и стоимости работ | Подрядчик / ГКУ «Дирекция ТДФ» | На весь период |
| 3 | Согласовать изменение единиц измерения по устройству корыта п.11.3.2 на основании подписанной исполнительной документации и передать Заказчику сводную ведомость объемов и стоимости работ. |  |  |
| 4 | Согласовать изменение единиц измерения по устройству бортовых камней п. 11.4.4 п. 11.4.5, 11.4.9 на основании подписанной исполнительной документации и передать Заказчику сводную ведомость объемов и стоимости работ. | Подрядчик / ГКУ «Дирекция ТДФ» | На весь период |
| 5 | Согласовать изменение единиц измерения по валке деревьев п. 11.5.1 на основании подписанной исполнительной документации и передать Заказчику сводную ведомость объемов и стоимости работ. | Подрядчик / ГКУ «Дирекция ТДФ» | На весь период |
| 6 | Скорректировать объемы работ по регулированию люков колодцев по Государственному контракту с учетом разукрупнения и детализирования. п.11.6.1, 11.6.2 и 11.6.5 на основании подписанной исполнительной документации и передать Заказчику сводную ведомость объемов и стоимости работ | Подрядчик / ГКУ «Дирекция ТДФ» | На весь период |
| 7 | Согласовать замену ед. измерения п.11.7.3. по установке стоек дорожных знаков на 100шт. и передать Заказчику сводную ведомость объемов и стоимости работ. | Подрядчик / ГКУ «Дирекция ТДФ» | На весь период |
| 8 | Скорректировать объемы работ по нанесению дорожной разметки по Государственному контракту с учетом разукрупнения и детализирования. п.11.8.4 и 11.8.7 на основании подписанной исполнительной документации, приметить разметку проезжей части термопластиком (разметка 1.5) применительно п. 4.11.2 по ул. Мира и передать Заказчику сводную ведомость объемов и стоимости работ. | Подрядчик / ГКУ «Дирекция ТДФ» | На весь период |
| 8 | Утвердить корректировку (уточнение) объема работ в соответствии с Сопоставительной ведомостью | Подрядчик |  |

Вносимые изменения не противоречат условиям Государственного контракта и не повлекут за собой увеличение его стоимости.

ПОДПИСИ СТОРОН:

| Председатель комиссии: Главный инженер ГКУ «Дирекция ТДФ» | _______________ | А.С. Чурсанов |
| --- | --- | --- |
| Секретарь комиссии: Начальник отдела строительства ГКУ «Дирекция ТДФ» | _______________ | Б.Г. Артемьев |
| Член комиссии: Начальник Производственного отдела ГКУ «Дирекция ТДФ» | _______________ | А.М. Гаджиев |
| Директор ГУП «Торжокское ДРСУ» | ________________ | А.А.Цатурян |
| Представитель Подрядчика: Генеральный директор | _______________ | Т.З. Исебиа |

ЛИСТ ВНУТРЕННЕГО СОГЛАСОВАНИЯ ПРОТОКОЛА

(Визируется сотрудниками, чьи зоны ответственности затронуты в решениях)

| Должность | ФИО | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| Начальник юридического отдела ГКУ «Дирекция ТДФ» | Кнышев М.В. |  |  |
| Главный специалист отдела строительства ГКУ «Дирекция ТДФ» | Собянин Е.А. |  |  |
| Начальник планово-экономического отдела ГКУ «Дирекция ТДФ» | Цветкова М.А. |  |  |